АДМИНИСТРАЦИЯ СИДОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04. 2021                                                                                                             № 17

с. Сидоровка

О проведение весеннего месячника

по благоустройству и санитарной

очистке   населенных   пунктов

сельсовета

В целях наведения должного порядка и улучшение санитарного состояния на территориях населенных пунктов сельсовета, руководствуясь Уставом муниципального образования Сидоровский сельсовет Топчихинского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить проведение весеннего месячника по благоустройству, озеленению  и санитарной очистке населенных пунктов сельсовета с 15 апреля 2021 года.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов  сельсовета на период весеннего месячника (прилагается).

3. Провести субботник по благоустройству и очистке территорий организаций  и учреждений сельсовета всех форм собственности 23 апреля 2021 года.

4. Организовать расчистку территорий населенных пунктов, территорий учреждений образования и культуры от травы, валежника, обеспечить своевременный вывоз бытового мусора до 01.05.2021года.

5.   Администрации сельсовета:

- активизировать работу по ликвидации несанкционированных свалок мусора и приведению в  порядок подъездных путей к объектам по сбору твердых бытовых отходов

- принять меры по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства на подведомственной территории;

-  организовать привлечение безработных граждан и население для участия в работе по благоустройству сел сельсовета;

- в течение весенне-летнего периода проводить регулярное скашивание травы территории сельсовета;

- организовать работу по приведению в надлежащее состояние территорий кладбищ;

- организовать работу по весенней посадке  зеленных насаждений;

- активизировать работу по освещению улиц;

- организовать работу  по благоустройству памятника воинам землякам, погибшим в годы войны 1941-1945гг, придомовых и прилегающих территорий  к домам, в которых проживают ветераны и участники Великой Отечественной войны;

- взять под контроль выполнение намеченных мероприятий по наведению должного порядка на территории поселения;

6. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности, находящихся на территории  Сидоровского сельсовета, привести  в надлежащее состояние  закрепленные территории, обеспечить своевременный вывоз бытового мусора.

7. Предложить жителям сельсовета в рамках проведения весеннего месячника по благоустройству принять активное участие в проведении работ по санитарной очистке, благоустройству и озеленению придомовых территорий.

8. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                А.А. Жуйкова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    сельсовета от 12.04.  2021   №   17

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по благоустройству и санитарной очистке сел сельсовета

| №п\п | Наименование мероприятий | Единица измерений | Количество | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести месячник по благоустройству и озеленению населенных пунктов |  |  | 15.04.-15.05. 2021 |
| 2 | Посадить деревьев и кустарников | шт | 15 | 15.04.-15.05. 2021 |
| 3 | Разбить цветики, клумбы | кв.м. | 500 | 10.05-14.05.2021 |
| 4 | Ремонт изгородей и оград | п.м.\кв.м | 100\120 | 27.04.-15.05.2021 |
| 5 | Вывоз бытовых отходов | т/т.км. | 60 | 24.04.-15.05.2021 |
| 6 | Приведения в порядок существующих свалок | шт. | 2 | 24.04.-15.05.2021 |
| 7 | Приведение в порядок памятника воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг ( косметический ремонт) | шт. | 1 | 24.04.-08.05.2021 |
| 8 | Проведение еженедельных санитарных пятниц | шт | 5 | 15.04.-15.05.2021 |
| 9 | Провести субботники по благоустройству и озеленению | шт | 2 | 15.04.-05.05. 2021 |
| 10 | Проведение рейдов и подведение итогов | шт | 2 | 29.04-15.05. 2021 |
| 11 | Уборка территорий кладбищ | шт. | 4 | 01.05.-15.05.2021 |
| 12 | Косметический ремонт дорог в с. Сидоровка | кв.м. | 100 | 29.04.-15.05.2021 |