АДМИНИСТРАЦИЯ ПОБЕДИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                  ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2021                                                                                                                № 13

п. Победим

Об утверждении муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027 годы» в новой редакции

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, Генеральным планом муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края,                             п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027 годы» в новой редакции.

2. Постановление Администрации сельсовета от 29.11.2017 № 40 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексного развития транспортной  инфраструктуры Победимского сельсовета на 2018-2027 годы»» признать утратившим силу с 01.01.2021г.

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации сельсовета                           М.П. Дудченко

Утверждена

постановлением Администрации

сельсовета от ____.20___ № ___

ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027 годы

- 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Устав муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края; Генеральный план муниципального образования Победимский сельсовет Топчихинского района Алтайского края |
| Заказчик Программы | Администрация Победимского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Победимского сельсовета |
| Цель Программы | Создание условий для приведения транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельсовета |
| Задачи Программы | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям. 2. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения. |
| Целевые показатели Программы | - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры |
| Сроки реализации Программы | 2018 – 2027 годы. |
| Описание запланированных мероприятий Программы | 1. Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети. 2. Текущее содержание автомобильных дорог местного значения. 3. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией. 4. Текущий ремонт и содержание остановочного павильона. |
| Объемы и источники финансирования по годам | Общий объем финансирования по Программе – 200 тыс. руб., в том числе бюджет сельсовета: 2018 -0 тыс. руб., 2019 -0 тыс. руб 2020 – 0 тыс. руб., 2021 – 40 тыс. руб., 2022 – 40 тыс. руб., 2023 - 40тыс. руб., 2024 – 40 тыс. руб., 2025-2027 – 40 тыс. руб. |

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Победимского сельсовета.

2.1.  Социально — экономическое состояние Победимского сельсовета.

Муниципальное образование Победимский сельсовет входит в состав Топчихинского района, расположенного в центральной части Алтайского края.

Муниципальное образование Победимский сельсовет находится в юго-западной части Топчихинского района, на западе и юго-западе муниципальное образование (сельсовет) граничит с Алейским районом Алтайского края, на юге и юго-востоке –  Зиминским сельсоветом, на востоке –Чистюньским сельсоветом, на северо-востоке –Белоярским сельсоветом, на юге –Фунтиковским сельсоветом Топчихинского района.

Площадь муниципального образования составляет 177,01 км², в его состав входят 5 населенный пунктов – поселок Победим (выполняющий функцию административного центра), поселок Дружба, поселок Зеленый, поселок Степной  и село Колпаково. Расстояние от административного центра п. Победим до районного центра (с. Топчиха) 37 км. Населенный пункт п. Зеленый находится в 3 км на северо-запад от административного центра п. Победим; п. Дружба – в 5 км на северо-восток; п. Степной – в 9 км на северо-восток; с. Колпаково – в 4 км на юго-восток.

В настоящее время, на территории МО Победимский сельсовет зарегистрировано 1613 жителей, 43,8% из которых проживают в п. Победим, 24,6% - в п. Дружба, 19,2% - в п. Зеленом, 12,4% - в с. Колпаково. В п. Степной на начало 2017 года население зарегистрировано, но не проживает. Территория муниципального образования имеет значительные резервы для развития системы расселения, организации новых видов производств и расширения существующих.

По территории МО Победимский сельсовет проходит участок автомобильной дороги федерального значения А-349 «Новосибирск-Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» и участок Западносибирской железной дороги с остановочным пунктом в п. Победим. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется как по автомобильным, так и по железной дорогам. Территориальная приуроченность к крупным транспортным магистралям является одним из благоприятных факторов развития муниципального образования.

В геоморфологическом отношении территория Топчихинского района расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской платформы в пределах крупной морфоструктуры второго порядка – Кулундинской впадины, распадающейся на структуры третьего порядка – Кулундинскую низменность, Приобское плато, Обскую долину и Обь-Чумышское плато.

В геологическом строении территории МО Победимский сельсовет  участвуют два структурных этажа:

- нижний, представленный палеозойскими скальными породами складчатого фундамента, не выходящими на поверхность,

- верхний, сложенный мезозойско-кайнозойскими рыхлыми образованиями платформенного чехла, перекрывающими породы складчатого фундамента.

Согласно схеме геоморфологического районирования Алтайского края территория МО Победимский сельсовет входит в состав Приобского плато и представляет собой возвышенную слабонаклонную аккумулятивно-эрозионную равнину, разделенную ложбинами древнего стока на систему субпараллельных увалов северо-восточного простирания. Наибольшие абсолютные отметки плато достигают 284,5 м.

Увалы имеют плоскую выровненную или слабоволнистую поверхность, осложненную микрозападинами и просадочными блюдцами, нередко занятыми колочными лесами. Склоны увалов пологие, заметно террасированы и расчленены эрозией. Эрозионные формы в виде лощин более или менее четко выражены только в приводораздельной части, на склонах они превращаются в широкие плавные ложбины с неглубокими руслами постоянных или временных водотоков.

Ложбины древнего стока врезаны в Приобское плато на глубину до 100 м. Днища их плоские, местами со следами эоловой переработки, создавшей бугристо-грядовый рельеф. Склоны ложбин террасированы, верхние террасы эрозионные, нижние – аккумулятивные.

Рельефные условия основной части территории благоприятны для земледельческого использования с обязательным соблюдением противоэрозионной агротехники.

Гидрографическая сеть на территории муниципального образования развита слабо. Из водных объектов повсеместно имеются пруды и ручьи, которые носят сезонный характер, действуют только в момент таяния снегов.

По южной границе МО протекают реки Чистюнька и Алей. По северной части МО протекает река Крутиха – приток реки Большая Калманка. В с. Колпаково находятся наиболее крупные озера Топчихинского района  - оз. Широкое и оз. Старица. Питание у рек дождевое, снеговое и грунтовое.

Водозабор из поверхностных водных объектов не осуществляется. В качестве источника водоснабжения служат подземные воды артезианских скважин.

По агроклиматическому справочнику Алтайского края Топчихинский район относится к умеренно-теплому увлажненному климатическому району. Характерной особенностью климата является его резкая континентальность с жарким, но коротким летом, холодной малоснежной зимой с сильными ветрами и метелями.

Среднегодовая температура воздуха составляет 1,3 °С. Средняя температура самого теплого месяца 20 °С, самого холодного месяца -18,1 °С. Абсолютный минимум -48 °С, абсолютный максимум 40 °С.

Общая площадь территории Победимского сельсовета составляет 17000 га и  включает участки, занятые преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, землями населенных пунктов и лесного фонда.

Хозяйственная сфера Победимского сельсовета представлена предприятиями и организациями с различными направлениями деятельности: сфера материального производства в основном представлена сельским хозяйством; непроизводственная сфера деятельности охватывает здравоохранение, связь,  торговлю,  социальное обеспечение, образование, культуру.

Производственную деятельность на территории Победимского сельсовета осуществляет АО «ПР» «Чистюньский», КХ Заричного О.Ф..

Основные виды выпускаемой продукции: молоко, мясо, зерно.

На территории сельсовета работают одна  Победимская СОШ и ее филиал Дружбинская ООШ, детский сад «Ромашка», четыре Дома культуры, библиотека, два  ФАПа, два отделение связи, около 30  магазинов разной направленности торговли, Общежитие для инвалидов и престарелого населения.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Победимского сельсовета осуществляются двумя видами транспорта: автомобильным и железнодорожным видом транспорта. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение и пригородный поезд по направлениям – г. Барнаул, г. Алейск.

На территории поселения действуют - два пассажирских межпоселенческих автобусных маршрута и один  - внутрипоселенческий специализированный АО «ПР Чистюньский».

Передвижения трудового характера осуществляются так же личным транспортом и пешеходным.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы

- объекты трудовой деятельности

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения (600 единиц/1000 человек  в 2016 году) оценивается как выше средней (при уровне автомобилизации в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек). Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

3. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Транспортная инфраструктура МО Победимский сельсовет представлена сетью автомобильных дорог и Западно-Сибирской железной дорогой. По территории проходит автомобильная дорога федерального значения А-349 «Новосибирск-Барнаул-Рубцовск-граница Республики Казахстан» и участок Западносибирской железной дороги с остановочным пунктом в п. Победим. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется как по автомобильным, так и по железной дорогам. Территориальная приуроченность к крупным транспортным магистралям является одним из благоприятных факторов развития муниципального образования.

Характеристика автомобильных дорог муниципального образования отражена в таблице №.

Протяженность автомобильных дорог                                       Таблица №

| Наименование | Ед. измер. | всего |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог | км | 58 |
| в том числе: |  |  |
| федерального значения | км | 34 |
| местного значения | км | 24 |
| Техническая характеристика |  |  |
| автомобильные дороги с твердым покрытием | км | 15 |
| дороги с грунтовым покрытием | км | 43 |

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории муниципального образования составляет 144 км, в том числе с твердым покрытием 15 км. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей      протяженности        автомобильных      дорог общего пользования составляет 10,4%, что значительно ниже, чем в среднем по району (35,4%).

В пределах МО Победимский сельсовет находятся 6 автомобильных мостов (3 из которых приурочены к автомобильной дороге федерального значения А-349) и 2 железнодорожных переезда.

В целях улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, обеспечения бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений занимается государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края «Топчихинское ДРСУ».

Автобусное сообщение по территории развито по 2 маршрутам:

- Топчиха-Победим (через с. Колпаково). Перевозчик - Топчихинское АТП, график движения - вторник, четверг;

- Барнаул-Победим-Зеленый-Дружба-Колпаково. Перевозчик ЧП «Барнаульский», график движения - понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье.

По железной дороге ежедневно проходит пригородный поезд, с остановочным пунктом в п. Победим.

Маршруты общественного транспорта полностью удовлетворяют потребность населения. Для доставки школьников из п. Дружба, п. Зеленый и с. Колпаково организованы 2 школьных маршрута. Транспортные услуги так же оказывает ОАО «ПР «Чистюньский» (транспортировка сотрудников).

Из объектов транспортного обслуживания действуют: ведомственная  автозаправочная станция и станция технического обслуживания, находящиеся на территории производственной зоны

Характеристика автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Тех. Кат. |  | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ц/б |  | а/б | щебень | Грунтов. |  |
|  | региональные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Победим – Топчиха Фед. трассаА -349 | IV | 37 |  | - | 37 |  | - |  | - |
| 2 | Победим – Алейск Фед ТрассаА-349 | V | 35 |  | - | 35 |  | - |  | - |
| 3 | Победим – Барнаул Фед. Трасса А -349 | V | 102 |  | - | 102 |  |  |  | - |
|  | Итого региональных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Колпаково –Победим – Степной Н - 4907 | V | 15 |  | - | - |  | 15 |  | - |
| 5 | П. Победим – п. Зеленый Н - 4908 | V |  | 4 | - |  | - | 4 |  |  |
|  | Итого дорог местного значения |  |  | 19 | - |  | - | 19 |  |  |

Так же имеется 45,3 км внутрипоселковых дорог: 1,4 км – асфальтобетонное покрытие, 19 км – щебеночное, 26,9 км – грунтовое.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Разработка муниципальной  программы  «Комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027 годы» вызвана необходимостью создания нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения, понижения уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа определяет основные направления развития транспортной  инфраструктуры в соответствии с  потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности.

5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

5.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развития единого парковочного пространства, пешеходного и велосипедного передвижения, инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб, сети дорог поселений.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центрами и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

Приоритетными направлениями муниципальной политики в области развития систем транспортной инфраструктуры Победимского сельсовета являются:

- создание необходимых условий для развития систем транспортной инфраструктуры Победимского сельсовета;

- повышение качества, эффективности  и доступности транспортного обслуживания населения  и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

-  обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

# Цель и задачи программы

# Целью программы является:

- Создание условий для приведения транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельсовета.

- Задачи программы:

1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

2. Повышение безопасности, качества  и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения.

  - Конечные результаты реализации программы

Реализация Программы позволит:

- понизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повысить качество, эффективность  и доступность транспортного обслуживания населения;

-  обеспечит надежность и безопасность системы транспортной инфраструктуры

  - Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2018 по 2027 годы.

5.5. Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении 2.

6. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации программы

Финансирование Программы предусматривает финансирование из районного бюджета в виде субвенции,  предоставляемой из бюджета муниципального образования Топчихинский район в бюджет сельсовета на осуществление полномочий по организации в границах поселения  дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объем субвенции, выделяемой из бюджета муниципального образования Топчихинский район, осуществляется по методике, утвержденной соглашением от 29.12.2017  № 43 «О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования Топчихинский район в бюджет муниципального образования Победимский сельсовет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» (в редакции от 01.03.2019 № 9).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджета Топчихинского района, бюджета сельсовета на очередной финансовый год и плановый период.

Общий   объем    финансирования по Программе  – 200  тыс. руб., в том числе бюджет сельсовета:

2018 -0 тыс. руб.,

2019 -0 тыс. руб

2020 – 0 тыс. руб.,

2021 – 40 тыс. руб.,

2022 – 40 тыс. руб.,

2023 - 40тыс. руб.,

2024 – 40 тыс. руб.,

2025-2027 – 40 тыс. руб.

7. Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования финансовых средств их целевому назначению. Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях изложены в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

Комплексная оценка эффективности программы осуществляется согласно       п. 2.7. постановления Администрации сельсовета от 25.12.2013 № 94 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Победимский сельсовет» (в редакции от 26.06.2019 № 56; от 12.11.2019 № 77 ).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ежеквартально.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район в сети Интернет.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Победимского

сельсовета на 2018-2027годы»

Значения целевых индикаторов

муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Победимского сельсовета на 2018-2027годы»

| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| 1 | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 35 | 30 | 20 |
| 2 | повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения, % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 88 | 90 |
| 3 | обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры, % | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 88 | 90 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Победимского

сельсовета на 2018-2027 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры на территории

Победимского сельсовета на 2020-2034 годы»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники Программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025- 2027 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Цель: Создание условий для приведения транспортной инфраструктуры на территории Победимского сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельсовета | 2018-2027 | Администрация сельсовета |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 200,0 | в том числе: местный бюджет |
| 2. | Задача 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | 2018-2027 | Администрация сельсовета |  |  |  | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 195,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 195,0 | в том числе: местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 3. | Мероприятие 1.1. Техническое содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, тротуаров | 2018-2027 | Администрация сельсовета |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 175,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: местный бюджет |
| 4. | Мероприятие 1.2. Нанесение дорожной разметки | 2018-2027 | Администрация сельсовета |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | в том числе: местный бюджет |
| 5. | Мероприятие 1.3. Установка и замена дорожных знаков | 2018-2027 | Администрация сельсовета |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | в том числе: местный бюджет |
| 6. | Задача 2. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения | 2018-2027 | Администрация сельсовета |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | в том числе: местный бюджет |
| 7. | Мероприятие 2.1. Текущий ремонт и содержание остановочного павильона | 2018-2027 | Администрация сельсовета |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | всего |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | в том числе: местный бюджет |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Комплексного развития систем транспортной

инфраструктуры на территории Победимского

сельсовета на 2018-2027 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной  инфраструктуры на территории Победимского

сельсовета на 2020-2034 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 | всего |
| Всего финансовых затрат, | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета сельсовета | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 |