Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы за 2020 год

За отчетный период 2020 на финансирование мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы из районного бюджета направлено 2 039,9 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года за счет средств районного бюджета выполнены следующие мероприятия:

- пневмо-импульсная очистка скважины, расположенной по адресу: Топчихинский район, с. Хабазино, ул. Степная, 11,

- текущий ремонт водозаборного узла, расположенного в 
с. Комариха, с. Песчаное,

- замена глубинного насоса водозаборной скважины в 
п. Комсомольский,

- оплата за проведение экспертизы проектной и сметной документации.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2020 года на условиях софинансирования выполнены следующие мероприятия:

- техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборных узлов, находящихся по адресам: с. Хабазино ул. Степная, 8а, с. Топчиха, ул.Сиреневая, 19, с. Володарка, ул. Школьная, 22а

- проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново, с. Чистюнька,

- проектные и изыскательские работы по объекту: «Автоматизированная угольная котельная в с. Топчиха»,

- приобретение контейнеров накопления ТКО для учреждений социальной сферы, населения

Индикаторы муниципальной программы за 2020 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2020 г. | Фактическое значение показателя в 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 25 | 25 |
| 2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 57,5 | 52,3 |
| 3 | доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 33,2 | 23,5 |
| 4 | Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года | % | 62,5 | 62,5 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечения населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы за 2020 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (25/25)*100% = 100%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

S2  = (57,5/52,3)*100% = 110 % (100 %)

3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей:

S3 = (33,2/23,5)*100% = 141,3 % (100 %)

4. Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года:

S4 = (62,5/62,5)*100% = 100 %

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/4)* (100+100+100+100)=100  %

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 2039,9/16145,7*100% = 12,6 %

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Хабазино ул. Степная, 8а | 1 |
| 2 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Сиреневая, 19 | 1 |
| 3 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Володарка, ул. Школьная, 22а | 1 |
| 4 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Песчаное, ул. Победы, 1 | 0 |
| 5 | Пневмо-импульсная очистка скважины, расположенной по адресу: Топчихинский район, с. Хабазино, ул. Степная, 11 | 1 |
| 6 | Текущий ремонт водозаборного узла, расположенного в с. Комариха | 1 |
| 7 | Текущий ремонт водозаборного узла, расположенного в с. Песчаное | 1 |
| 8 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Комсомольский | 1 |
| 9 | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | 1 |
| 10 | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха | 1 |
| 11 | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха | 1 |
| 12 | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново | 1 |
| 13 | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Чистюнька | 1 |
| 14 | Приобретение контейнеров накопления ТКО для учреждений социальной сферы, населения | 1 |
| 15 | Проверка достоверности определения проектной и сметной документации | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/15)* (14*100%) =93,3 %

j=15

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+12,6+93,3)/ 3 = 68,6 %

Вывод: в 2020 году муниципальная программа реализована со средним   уровнем эффективности  - 68,6 %  (от 60 до 80 %).

Заместитель главы Администрации района                                         Исупов М. С.