АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Протокол

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Алтайского края»

04.06. 2021                                                                                                                        с. Топчиха

Присутствуют:

Председатель комисии

Краскова Н. С. – глава Администрации Топчихинского сельсовета.

Члены комиссии:

Башлыкова Е. В. – директор МКУ ДО «Топчихинский детско-юношеский центр»;

Загайнов С. В. – председатель местного отделения Алтайской краевой организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»;

Путилина А. А. – начальник сектора ЖКХ комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации района;

Янковская Т. В. – заведующая отделом по строительству, архитектуре и благоустройству Администрации района;

Мартакова Е.А.  – делопроизводитель Администрации Топчихинского сельсовета;

Часовских В. Г. – директор МУП «Чистая Топчиха»;

Шаманин С. С. – депутат Топчихинского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3 (по согласованию);

Фрибус Д. И. – депутат Топчихинского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края шестого созыва по трехмандатному избирательному округу № 4 (по согласованию);

Алырчиков И. Н. - депутат Топчихинского сельского Совета депутатов Топчихинского района Алтайского края шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 (по согласованию);

Киндюхин В.В – председатель Топчихинского отделения Алтайской Региональной общественной организации Инвалидов «Семипалатинск-Чернобыль» (по согласованию);

Повестка дня

1.О реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Алтайского края.

Председатель собрания - Краскова Н.С.

Секретарь –

Выступила: Краскова Н.С.

1. Представители ООО «Севан», подрядчика выполнения контракта 2-й очереди пешеходной зоны дважды были на объекте. Определены последовательность работ, сроки и намечены проблемные моменты для решения совместными силами. В течении недели работы начнуться.

2. О подведении итогов по выбору территорий для благоустройства на 2022 год.

Выступила Янковская Т.В.

Как сообщалось на предыдущем заседании с 26 апреля по 30 мая проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для проведения работ по благоустройству в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Голосование проводилось на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район, где размещен перечень территорий с видами планируемых работ, а так же ссылки на возможность проголосовать одним из трех удобных способов - в контакте (соцсети), на площадке ПОС (госуслуги) и на сайте. О голосовании объявлено в районной газете. В голосовании принимали участие жители села Топчиха старше 14 лет.

По итогам голосования (в сумме- сайт, госуслуги, соцсети) голоса распределились следующим образом

| Наименование общественной территории, предложенной для общественного обсуждения | Количество голосов, поданных за конкретную общественную территорию |
| --- | --- |
| 1.Обустройство сельского парка по ул. Куйбышева | 355 |
| 2.. Пешеходная зона по ул. Правды | 296 |
| 3. Пешеходная зона (ж/д вокзал – ул. Привокзальная –пер.Чистюньский) | 220 |
| 4. Пешеходная зона ул. Ленина (Ростелеком) | 100 |

Победителем по итогам голосования выбрана территория сельского парка. Предлагаю комиссии утвердить данную территорию к включению в муниципальную программу и краевой перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству по проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год

Единогласно проголосовали «за» -11 человек.

3. Об утверждении отчетов, выступила Краскова Н.С. Предлагаю ознакомиться и утвердить ежемесячный отчет «Контракты» для ГИС ЖКХ за май- 2021 года.

Единогласно проголосовали «за» -11 человек.

Председатель :               Краскова  Н.С.

Секретарь:                 Мартакова  Е.А.