План создания в Топчихинском районе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры на 2021-2026 годы

(актуализация по факту освоения финансовых средств в 2021 году/по состоянию на 01.01.2022)

| № п/п | Наименование объекта (проекта) | Источники финансирования | Полная стоимость строительства, тыс. руб. | Профинансировано с начала реализации проекта, тыс. руб. | Объем финансирования за прошлый период, тыс. руб. | Планируемый объем финансирования в текущем году, тыс. руб. | Планируемые сроки строительства | Степень готовности (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| Теплоснабжение |
| 1. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: строительство объекта капитального строительства «Автоматизированная угольная котельная в с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | краевой, районный бюджеты | 167 128456,2 | 14342240,64 | 14342240,64 | 152786215,56 | 2021-2022 | 5% |
| 2. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: строительство объекта капитального строительства «Реконструкция теплосети в с.Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | краевой, районный бюджеты | 104 830,48 | - | - | - | 2022-2023 | - |
| Водоснабжение |
| 3. | Реализация мероприятий в рамках реализации концессионного соглашения: модернизация оборудования | внебюджетные средства (средства концессионера) | 16 320,6 | - | - | - | 2022-2031 | - |
| 4. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, 33 км (проектные и изыскательские работы) | краевой, районный бюджеты | 8 232,8 | 250 | 0 | 7317,9 | 2019-2022 | 50% |
| 5. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново, 15 км (проектные и изыскательские работы) | краевой, районный бюджеты | 4 845,192 | 4845,192 | 4845,192 | 0 | 2019-2022 | 100% |
| 6. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька, 15 км (проектные и изыскательские работы) | краевой, районный бюджеты | 5 831,672 | 5831,672 | 5831,672 | 0 | 2019-2022 | 100% |
| 7. | Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: реконструкция водопроводной сети по адресу: Топчихинский район, пос. Кировский | краевой, районный бюджет | 2 412,781 | 2412,781 | 2412,781 | 0 | 2021 | 100% |
| 8. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново, 15 км (строительно-монтажные работы) | федеральный, краевой, районный бюджеты | 87 444,35 | 0 | 0 | 36351,32 | 2022-2023 | - |
| 9. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», краевой адресной инвестиционной программы, муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» (реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька, 15 км (строительно-монтажные работы) | федеральный, краевой, районный бюджеты | 96 948,058 | 0 | 0 | 0 | 2023-2024 |  |
| 10. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, 11а | краевой, районный бюджет | 9 642,42 | 0 | 0 | 9642,42 | 2021-2022 | - |
| 11. | Реализация мероприятий государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами», муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: (техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла с. Песчаное, ул. Победы, 1а | краевой, районный бюджеты | 10 605,299 | 0 | 0 | 10605,299 | 2022-2023 | - |
| 12. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: с. Красноярка, ул. Новая, 37 | краевой, районный бюджет | 6 769,48 | - | - | 6769,48 | 2022 | - |
| 13. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: с. Покровка, ул. Нагорная, д.2 | районный бюджет | 6 829,99 | - | - | 6829,99 | 2022 | - |
| 14. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: пос. Кировский, ул. Солнечная, д 27а | районный бюджет | 7 479 | - | - | - | 2023 | - |
| 15. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: с. Зимино, ул. Старо-Зиминская, д. 7А | районный бюджет | 7 340 | - | - | - | 2025 | - |
| 15. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: пос. Кировский, ул. Садовая, 72а | районный бюджет | 9 218 | - | - | - | 2026 | - |
| 16. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: пос. Комсомольский, ул. Мира, 2а | районный бюджет | 9 813 | - | - | - | 2027 | - |
| 17. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: пос. Ульяновский, ул. Степная, 7 | районный бюджет | 9 813 | - | - | - | 2027 | - |
| 18. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: пос. Крутиха, ул. Восточная,22 | районный бюджет | 10 368 | - | - | - | 2028 | - |
| 19. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: с. Комариха, ул. Центральная,10а | районный бюджет | 10388 | - | - | - | 2028 | - |
| 20. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: с. Фунтики, ул. Пролетарская, 11а | районный бюджет | 10 945 | - | - | - | 2029 | - |
| 21. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: с. Фунтики, ул. Садовая, 24 | районный бюджет | 11 521 | - | - | - | 2030 | - |
| 22. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»: техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла по адресу: с. Фунтики, ул. Солнечная, 19 | районный бюджет | 10 300 | - | - | - | 2030 | - |

| Согласовано: | М.С. Исупов, заместитель главы Администрации района, вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи |
| --- | --- |
|  | Л.А. Фатеева, председатель комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района |