**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета на 2020-2034 годы»

##### Отчетный период 2021 год

 На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 0 тыс. руб. В рамках программы на 2021 год на реализацию мероприятий было заложено 15 тыс. руб.

 **В ходе реализации программы реализовывалась основная задача-** Увеличение объема и улучшение качества питьевой воды.

**Индикаторы муниципальной программы к 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение  | индикатора |
| К 2021году (план) | 2021 годфакт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | % | 45 | 35 |
| 2. | снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, % | % | 11 | 9 |
| 3. | улучшение экологического состояния  окружающей среды, % | % | 70 | 50 |

**Оценка эффективности программы «**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета на 2020-2034 годы**» по итогам 2021 года**

1. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %

 S1 = (35/40)\*100% = 87,5 %

2. снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, %

S2 = (9/)\*100% =81,8%

3. улучшение экологического состояния  окружающей среды, %

S3 = (50/70)\*100% = 71,4%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (87,5+81,8+71,4)=80,2%**

 **i=3**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы: **Fin 0 /15\*100% =0%.**

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (5\*100%) = 125%**

 **j=6**

1) Замена водопроводных сетей – «0»;

2) Ремонт техники (экскаватора, ассенизаторского автомобиля - «1»;

3) Замена электропроводки – «1»;

4) Ремонт водонапорных башен – «1»;

 5) Приобретение и замена насосов – «1»;

6) Ремонт скважин – «1»

**3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer+ Cel)/3= (0+125+80,2)/2 =68,4%.**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 68,4% (от 40% до 80% и более).***

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев