Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы   «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» за 2021 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде не направлялись. В рамках программы на 2021 год на реализацию мероприятий было заложено 0 тыс. руб.

Главной целью  программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения сельсовета

Задачами программы является: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Парфёновский сельсовет.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2021 | факт 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 75 | 40 |
| 2 | Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета | % | 70 | 45 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Парфёновский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020-2024 годы» за 2021 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы  %.:

S1 = (40/75)*100% = 53,3 %

2. Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета

S2 = (45/70)*100% = 64,2%

m

Cel = (1/m)*(Si) = (1/2 )* (53,3+64,2)/2=58,8%

i=2

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

Fin = 0/0 *100=0%

III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство общественных территорий (тротуарной дорожки) муниципального образования Парфёновский сельсовет. | 1 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет (ул.Кирова,10; ул.Кирова,14; ул.Кирова,12) | 0 |
| 3 | Благоустройство дворовых территорий муниципального образования Парфёновский сельсовет (ул.Тихая Поляна,35; ул.Тихая Поляна,33; ул.Тихая Поляна,31) | 0 |
| 4 | Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий | 0 |
| 5 | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 0 |
| 6 | Проведение социологических исследований оценки гражданами качества и комфорта городской (сельской) среды | 0 |

n

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/6)* (1*100%) = 16,7%

j=6

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (58,8+0+ 16,7)/3 = 25,1%.

В 2021 году муниципальная программа реализована  с низким  уровнем эффективности  25,1%

Глава Администрации сельсовета                                                   В.И.Субочев