Информация о выполнении адресной инвестиционной программы муниципального образования Топчихинский район за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программ, мероприятий, объектов | Сумма финанси-рования из районного бюджета тыс. рублей (ПЛАН) | Освоено финансовых средств из районного бюджета, тыс. руб.(ФАКТ) | Примечание |
| **Раздел 1. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** |
| 1.1. | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы |
| 1.1.1. | Выплата социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 300,0 | 308,7 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае ГП ««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» (софинансирование) |
| Раздел 2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 2.1. | Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы |
| 2.1.1. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Песчаное, ул. Победы, 1 | 50,0 | 87,685 | ГП "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (софинансирование) |
| 2.1.2. | Техническое перевооружение(без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, 11а | 50,0 | 15,0 | ГП "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (софинансирование) |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода п. Кировский(ул.Гагарина-ул.Новая- водонапорная башня) 1,3 км | 50,0 | 245,972 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (в ред. от 11.02.2021 № 39-р, от 09.03.2021 № 77-р, от 26.04.2021 № 137-р, от 28.07.2021 № 244-р, от 01.11.2021 № 330-р,от 07.12.2021 № 356-р) – (далее - распоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р)(софинансирование)  |
| 2.1.4. | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха 33 км | 55,0 | - | - |
| 2.1.5. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново 15 км (ПСД) | 55,0 | 484,519 | ПостановлениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 563 (в ред. от 11.02.2021 №36, от 09.03.2021 №73, от 28.07.2021 №281, от 01.11.2021 № 414, от 07.12.2021 № 448)- (далее-КАИП 2021) (софинансирование) |
| 2.1.6. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Чистюнька 15 км (ПСД) | 55,0 | 583,167 | КАИП на 2021 (софинансирование) |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей с. Топчиха 1,961 км | 50,0 | 121,034 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 29.01.2021 № 22-р |
| 2.1.8. | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | 55,0 | 307,163 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 29.01.2021№ 22-р(софинансирование) |
| **Раздел 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** |
| 3.1. | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт здания МКУ ДО «Топчихинский ДЮЦ» по адресу: с. Топчиха, ул. Куйбышева,6-1 | 50,0 | 112,5 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт здания МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева по адресу: с. Топчиха, ул. Куйбышева,4 | 10,0 | 149,0 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 3.1.3. | Капитальный ремонт здания Ключевской СОШ - филиал МКОУ Чистюньской СОШ, по адресу: п. Ключи, ул. Школьная,4 | 20,0 | 265,4 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт здания Покровской СОШ – филиала МКОУ Чистюньской СОШ, по адресу: с. Покровка, пер. Школьный,24 | 10,0 | 110,9 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 3.1.5. | Капитальный ремонт здания Тополинской ООШ - филиала МКОУ Кировской СОШ, по адресу: п. Топольный, ул. Центральная,14 | 20,0 | 219,1 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 4.1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края» |
| 4.1.1. | Благоустройство кладбища в с. Красноярка Красноярского сельсовета, 10 000 м2 | 104,5 | 104,5 | софинансирование в проектах развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |
| 4.1.2. | Благоустройство кладбища в с. Сидоровка Сидоровского сельсовета, 19 996 м2 | 216,0 | 216,0 |
| Раздел 5. КУЛЬТУРА |
| 5.1. | Муниципальная программа «Развитие культуры Топчихинского района» на 2016-2022 годы |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры», 500 мест | 5044,8 | 5044,8 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020№ 423-р Нацпроект «Культура» |
| **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |
| 6.1. | **Дополнительно реализованы:** |  |  |
| 6.1.1. | Обустройство пешеходной зоны по ул. Куйбышева с. Топчиха. Вторая очередь. | 849,028 | 40,40 | ГП «Формирование современной городской среды»/ Нацпроект «Жилье и городская среда» (софинансирование) |
| 6.1.2. | Благоустройство мемориала землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в с. Чистюнька | 16,08 | 16,08 | ГП «Развитие культуры Алтайского края» (софинансирование) |
| 6.1.3. | Обустройство спортивной площадки, п. Кировский | 206,584 | 206,584 | Проекты развития (создания) общественной инфраструктуры, основанные на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».(софинансирование) |
| 6.1.4. | Обустройство спортивной площадки, с. Зимино | 114,923 | 114,923 |
| 6.1.5. | Обустройство детской площадки,п. Зеленый | 90,0 | 90,0 |
| 6.1.6. | Обустройство спортивной площадки, с. Фунтики | 229,912 | 229,912 |
| 6.1.7. | Обустройство спортивной площадки,с. Белояровка | 134,092 | 134,092 |
| 6.1.8. | Обустройство спортивной площадки,с. Макарьевка | 61,7 | 61,7 |
| 6.1.9. | Капитальный ремонт здания МКУ ДО "Топчихинская детско-юношеская спортивная школа", расположенного по адресу: пер. Мельничный, д. 2а | 832,7 | 832,7 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 6.1.10. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания детского сада "Ромашка" - структурного подразделения МКОУ Победимская СОШ, расположенного по адресу: пос. Победим, ул. Ленина, д.11 | 178,2 | 178,2 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 6.1.11. | Капитальный здания МКОУ Фунтиковская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу:с. Фунтики,80,3 ул. Зелёная, ,д.21 | 233,8 | 233,8 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 6.1.12. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания Дружбинской основной общеобразовательной школы- филиала МКОУ Победимская средняя общеобразовательная школа, расположенного по адресу: пос. Дружба, ул. Молодёжная, д.4 | 80,3 | 80,3 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 6.1.13. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков здания МКОУ Чаузовская основная общеобразовательная школа, расположенного по адресу: с. Чаузово ул. Колхозная, д.40 | 120,9 | 120,9 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 6.1.14. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков Кировского сельского Дома культуры - структурного подразделения МБУК "Топчихинский ЦДК", расположенного по адресу: пос. Кировский, ул. Садовая, д.33 | 171,5 | 171,5 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 6.1.15. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков Переясловского сельского Дома культуры - структурного подразделения МБУК "Топчихинский ЦДК", расположенного по адресу: с. Переясловка, ул. Губина, д.26 | 71,6 | 71,6 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 6.1.16. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков Покровского сельского Дома культуры - структурного подразделения МБУК "Топчихинский ЦДК", расположенного по адресу: с. Покровка, пер. Школьный, д.17 | 378,8 | 378,8 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |
| 6.1.17. | Капитальный ремонт оконных и дверных блоков Чаузовского сельского Дома культуры - структурного подразделения МБУК "Топчихинский ЦДК", расположенного по адресу: с. Чаузово, ул. Лесная, д. 55 | 42,6 | 42,6 | РаспоряжениеПравительства Алтайского края от 25.12.2020 № 423-р (софинансирование) |

Информация подготовлена председателем комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района Фатеевой Ларисой Александровной /20.01.2022