АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                                                                                                                         № 13

с. Чистюнька

О мерах по подготовке к пропуску паводковых вод в весенне-летний период 2022 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности жителей заречной части села в период весеннего половодья, руководствуясь  Уставом муниципального образования Чистюньский сельсовет,                              п о с т а н о в л  я ю:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2022 года (прилагается).

2. Утвердить схему размещения жителей заречной части села Чистюнька в случае паводка  (прилагается).

3. Рекомендовать главе КФХ «Галкина И.А.» Галкиной И.А. принять меры к выполнению плана мероприятий.

4. Рекомендовать Чистюньской врачебной амбулатории  организовать до наступления паводка завоз медикаментов в аптечный пункт для  жителей заречной части села.

5. Администрации сельсовета:

- создать необходимый запас финансовых резервов (10 тыс. руб.) на проведение противопаводковых мероприятий;

- вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

-  организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Алей;

- провести разъяснительную работу с населением заречной части села по подготовке и поведению в случае наводнения;

- принять меры по созданию резервов горюче-смазочных материалов;

-  определить и подготовить места на случай эвакуации населения и животных  заречной части села согласно утвержденной схеме;

- привести в готовность плавательное средство (лодка), спасательные жилеты;

- провести разъяснительную работу с населением по прекращению подледного лова рыбы;

- информировать отдел по делам ГО и ЧС, единую дежурно-диспетчерскую службу, о складывающейся ситуации по телефонам 2-10-17,        2-10-19, 2-21-12, 2-24-21.

5. Централизованной бухгалтерии комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Топчихинского  района (по согласованию) в период подготовки, прохождения ледохода и паводковых вод  обеспечить первоочередное финансирование проводимых мероприятий.

6. Считать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 24.02.2021 № 4 «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций в период весеннего половодья 2021 года».

7. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы Администрации сельсовета                                   Л.В. Мостовая

Утвержден

постановлением Администрации

сельсовета от 28.02.2022г. № 13

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к   пропуску паводковых вод на территории сельсовета

в период весеннего половодья 2022 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ | до 06.03.2022 | Ишенин Д.М. Мостовая Л.В. |
| 2. | Организовать очистку водостоков, водоотводных труб под полотном дороги, дорог | до 15.03.2022 | Ишенин Д.М. Галкина И.А., глава КФХ (по согласованию) |
| 3. | Проверить наличие связи, провести инвентаризацию номеров телефонов жителей заречной части села | до 15.03.2022 | Ишенин Д.М. Мостовая Л.В. |
| 4. | Уточнить состав и количество населения, проживающего в зоне подтопления, на случай экстренной эвакуации, определить места их размещения, порядок питания, порядок эвакуации | до 15.03.2022 | Ишенин Д.М. Мостовая Л.В. |
| 5. | Организовать бригады из старшеклассников и рабочих по благоустройству Администрации сельсовета для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 20.03.2022 | Ишенин Д.М. Лященко Г.А., директор школы (по согласованию) |
| 3. | Организовать наблюдение за уровнем р. Алей, с донесением ситуации в ЕДДС Топчихинского района | до 01.05.2022 | Ишенин Д.М. |
| 4. | Организовать расселение жителей заречной части села по месту жительства родственников в селе Чистюнька | по мере необходимости | Ишенин Д.М. |
| 5. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов и пропуску талых вод | до 30.03.2022 | Ишенин Д.М. |
| 6. | Организовать полную очистку дорог от снега | до 20.03.2022 | Ишенин Д.М. Галкина И.А., глава КФХ (по согласованию) |

Утверждена

постановлением Администрации

сельсовета от 28.02.2022г. № 13

СХЕМА

размещения жителей и хозяйства заречной части села Чистюнька в случае паводка