|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  Топчихинского района  Алтайского края  ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ул. Куйбышева, 18, с. Топчиха. 659070,  Тел. 8(38552) 2-10-16,  т/факс 8(38552) 2-10-03  Email: it@toprayon.ru |  |  |

**Отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы по итогам 2021 года.**

Целью Программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение этой цели возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов, информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.

Задачи Программы:

* модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники ОМСУ;
* совершенствование систем защиты информации и персональных данных;
* повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем;
* обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ.

Программой предусмотрена реализация 4-х мероприятий. По итогам 2021 года–все необходимые мероприятия успешно выполнены.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы по итогу 2021 года**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
   1. Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения

S1=27/60\*100%=45%;

* 1. Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных

S2=61/80\*100%=76,3%;

* 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S3=10/60\*100%=16,7%;

* 1. Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных

S4=1/4\*100%=25%;

* 1. Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района

S5=240/100\*100%=240% (100%);

**Cel=1/5\*(45+76,3+16,7+25+100) =52,6%**

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

**Fin=1641,4/1641,4\*100=100%**

\*- плановые показатели финансирования муниципальных программ приведены в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 с учетом изменений № 45 от 21.12.2021 (тыс. руб.)

1. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат выполнения в 2021 году:**  **«1» - выполнено;**  **«0» - не выполнено** |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

**Mer=1/4\*(4\*100)=100%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**О = (52,6+100+100)/3=84,2%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 84,2 % (выше 80%).***

Исполняющий обязанности начальника

отдела информатизации Администрации района А.С. Белоцерковский

(38552)2-10-80