Годовой отчет 
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

"Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы за 2021 год

За отчетный период 2021 на финансирование мероприятий муниципальной программы "Обеспечение населения Топчихинского района жилищно - коммунальными услугами" на 2015-2022 годы из районного бюджета направлено 3 182,8 тыс. руб.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года за счет средств районного бюджета выполнены следующие мероприятия:

- ремонт частотных преобразователей;

- ремонт насосов;

- ремонт водопроводных сетей в с. Парфёново, п. Топольный, п. Кировский;

- оплата за проведение экспертизы проектной и сметной документации;

- приобретение контейнеров накопления ТКО для учреждений социальной сферы, населения;

- приобретение насосов в с. Парфёново, с. Песчаное, с. Комариха, п. Садовый.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2021 года на условиях софинансирования выполнены следующие мероприятия:

- проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений в с. Топчиха, с. Парфёново, с. Чистюнька,

- строительно-монтажные работы: «Автоматизированная угольная котельная в с. Топчиха»;

- капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Кировский;

- капитальный ремонт внутриквартальной тепловой сети в с. Топчиха.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Плановое значение показателя в 2021 г. | Фактическое значение показателя в 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 12,5 | 12,5 |
| 2 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей | % | 53,75 | 52,3 |
| 3 | доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | % | 25,4 | 20,1 |
| 4 | Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года | % | 56,25 | 55,4 |

Оценка эффективности муниципальной программы

«Обеспечения населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы за 2021 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1. Удельный вес проб воды в с. Топчиха, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям:

S1 = (12,5/12,5)*100% = 100%

2. Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей:

S2  = (53,75/52,3)*100% = 102,8 % (100%)

3. Доля тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей:

S3 = (25,4/20,1)*100% = 126,4 %  (100%)

4. Число аварий на системах теплоснабжения, водоснабжения в текущем периоде к уровню 2014 года:

S4 = (55,4/56,25)*100% = 101,5 % (100%)

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/4)* (100+100+100+100)=100 %

i=4

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 3182,8/5982,9*100% = 53,2 %

*- плановые показатели финансирования муниципальных программ приведены в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 с учетом изменений № 45 от 21.12.2021 (тыс. руб.)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, 11а | 0 |
| 2 | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Песчаное, ул. Победы, 1 (текущий ремонт) | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт наружных сетей водопровода п. Кировский (ул. Гагарина - ул. Новая - водонапорная башня) | 1 |
| 4 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в п. Садовый, ул. Степная, 16а | 1 |
| 5 | Текущий ремонт водопроводных сетей с. Парфёново, п. Топольный, п. Кировский | 1 |
| 6 | Текущий ремонт водозаборного узла, расположенного в с. Комариха | 1 |
| 7 | Текущий ремонт водозаборного узла, расположенного в с. Песчаное | 1 |
| 8 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Парфёново | 1 |
| 9 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Комариха | 1 |
| 10 | Замена глубинного насоса водозаборной скважины в с. Песчаное | 1 |
| 11 | Проектные, сметные работы и иные работы, связанные с разработкой проектно-сметной документации | 1 |
| 12 | Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей №26, №20, №11, №25, №41, №45, №22 Алтайского края, Топчихинского района, с. Топчихи | 1 |
| 13 | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, ул. Правды | 1 |
| 14 | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Парфёново | 1 |
| 15 | Проектные и изыскательские работы по реконструкции водопроводных сетей и сооружений с. Чистюнька | 1 |
| 16 | Приобретение контейнеров накопления ТКО для учреждений социальной сферы, населения | 1 |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха | 0 |
| 18 | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту : «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 0 |

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/18)* (15*100%) =83,3 %

j=18

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+53,2+83,3)/ 3 = 78,8%

Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним   уровнем эффективности  - 78,8 %  (от 60 до 80 %).

Председатель комитета ЖКХ,

дорожного хозяйства, транспорта, связи                                           А.А. Путилина