3

Годовой отчет

 о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы»
за 2021 год
На финансирование мероприятий муниципальной программы из районного бюджета в 2021 году направлено 2741,5 тыс. руб.
За отчетный период 2021 года:

приобретено и заменено котельное оборудование в школы: Победимскую, Чистюньскую, Парфёновскую, Топчихинскую № 1, в детский сад «Березка», в Администрацию Макарьевского, Администрацию Чистюньского сельсоветов, Кировский СДК;
замены деревянные окна на ПВХ, деревянные двери на ПВХ, железные в школах: Тополинской, Покровской, Дружбинской, Чаузовской, Ключевской, Топчихинской № 1 в детском саду «Ромашка», в детском юношеском центре, детской юношеской спортивной школе, Кировском СДК, Переясловском СДК, Покровском СДК, Чаузовском СК.
Индикаторы муниципальной программы за 2021 год
	№

п/п
	Целевой показатель

(индикатор)
	Единица

измерения
	Реализация муниципальной Программы

	
	
	
	План 2021 г
	Факт 2021 г

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии);
	%
	80
	40

	2
	удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1  м2 к общей площади);
	кВт/ м2
	20,054
	22,95

	3
	удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам);
	кВт/ м2
	1,926
	0,986

	4
	удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1  м2  к общей площади);
	Гкал/ м2
	0,25
	0,27

	5
	удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека);
	м3/
человек
	8
	9


Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности образовательных организаций Топчихинского района» на 2017-2025 годы за 2021 год:

I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
1. Доля оснащенности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений приборами учета используемых энергоресурсов (тепловой энергии):
S1 = 40/80*100% =50% 
2. Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):
S2 =20,054/22,95*100% =87,4% 
3. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (в расчете на 1 м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам):
S3 =1,926/0,986*100% =195,3% (100%)
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 м2 к общей площади):
S4 =0,25/0,27*100% =92,6 % 
5. Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1человека):

S5 =8/9*100% =88,9% 

          m
Cel = (1/m)*((Si) =(1/5)* (50+87,4+100+92,6+88,9) = 83,78%

                     i=5
II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 2741,5/3046,6*100% = 89,98% 
*- плановые показатели финансирования муниципальных программ приведены в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 с учетом изменений № 45 от 21.12.2021 (тыс. руб.)
III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:
                    n
Mer  =  (1/n) * ((Rj*100%) = (1/3)*(2*100%) = 66,6%

                          j=3
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;

 «0» - не выполнено

	1
	Приобретение котельного оборудования 
	1

	2
	Замена деревянных окон на ПВХ и входных  дверей
	1

	3
	Ремонт кровли с утеплением
	0


IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: 

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (83,78+89,98+66,6)/3 = 80,12 %.
Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 80,12 %. 
Председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства,
транспорта, связи                                                                                            А.А. Путилина

