Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

"Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы" за 2021 год

За отчетный период 2021 на финансирование мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе на 2018-2022 годы" направлено 25268,5 тыс. руб., в том числе из КБ - 2305 тыс. руб., из РБ – 22963,5 тыс.руб.

Всего на территории района за 12 месяцев 2021 года произошло 15 ДТП, погибло 4 человека, ранено 17 человек, из них 2 ребёнка. Проведено тематических бесед 146, в том числе в общеобразовательных учреждениях 103, в автотранспортных предприятиях 43. Подготовлено материалов в СМИ 161, в информационных агентствах 146, телевидение 0, печать 15, оформлено информационных окон ГИБДД- 2.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Плановое значение показателя на 2021 г. | Фактическое значение показателя на 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число лиц, погибших в ДТП | человек | 3 | 4 |
| 2. | Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 0 | 2 |
| 3. | Социальный риск | число погибших на 100 тыс. населения | 16 | 18,6 |
| 4. | Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 5 | 5 |
| 5. | Тяжесть последствий | число погибших на 100 пострадавших | 16 | 23,5 |

Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа) за 2021 год:

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

1.Число лиц, погибших в ДТП:

S1 = (3/4)*100% = 75 %

2. Число детей, пострадавших в ДТП:

S2  = (0/2)*100% = 0 %

3. Социальный риск

S3 = (16/18,6)*100% = 86%

4.Транспортный риск:

S4 = (5/5)*100% = 100%

5.Тяжесть последствий:

S5 = (16/23,5)*100% = 68,1%

m

Cel = (1/m)*å(Si) = (1/5)*(75+0+86+100+68,1)=65,82 %

i=5

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы:

Fin = 22963,5/23509,5*100% = 97,68%

*- плановые показатели финансирования муниципальных программ приведены в соответствии с решением РСД от 25.12.2020 № 35 с учетом изменений № 45 от 21.12.2021 (тыс. руб.)

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 1 |
| 2 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | 1 |
| 3 | Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | 0 |
| 4 | Обеспечение регулярного информирование общественности о результатах работы ОГИБДД по безопасности дорожного движения, в том числе о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, по которым закончено предварительное следствие, а также о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма. | 1 |
| 5 | Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 1 |
| 6 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 1 |
| 7 | Установка и замена дорожных знаков | 1 |
| 8 | Обустройство пешеходных переходов, в том числе вблизи образовательных учреждений (п. Победим, ул. Леина, 11, ул. Ленина, 20) | 1 |
| 9 | Нанесение дорожной разметки | 1 |
| 10 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, тротуаров | 1 |
| 11 | Техническая паспортизация автомобильных дорог с. Топчиха, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | 1 |

n

Mer  =  (1/n) * å(Rj*100%) = (1/11)*(10*100%) =90,9 %

j=11

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = (Cel + Fin + Mer)/3= (65,82+97,68+90,9) / 3 = 84,8 %

Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с высоким  уровнем эффективности  - 84,8%  (от 80% и более).

Председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства,

транспорта, связи                                                                                 А.А. Путилина