**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»

##### Отчетный период 2021 год

#####  За отчетный период 2021г. на финансирование мероприятий муниципальной программы [«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)  из бюджета сельсовета финансирование не проводилось при плановом показателе финансирования по программе на 2021 год - 2,0 тыс. руб.

#####  Целью программы является:

#####  Комплексное развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, снижение уровня их износа, улучшение экологической ситуации на территории сельсовета, обеспечение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения населения,  улучшение качества коммунальных услуг.

#####  Задачи программы:

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2021г. |
| план | факт |
| 1 | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | 50 | 0 |
| 2 | снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, шт./год | 13 | 10 |
| 3 | улучшение экологического состояния  окружающей среды, % | 50 | 50 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

##### [*«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Чистюньского сельсовета на 2020-2034 годы»*](http://doc-top-ray.1gb.ru/administr/programm/321%20%D0%BE%D1%82%2018.09.15%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc)

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:

 S1 = (0/50)\*100% = 0 %

2. Количество аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры:

S3 = (10/13)\*100% = 76,9%

3. Улучшение экологического состояния  окружающей среды:

S4 = (50/50)\*100% = 100%

 **m**

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+0+76,9)=58,9%**

 **i=4**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 0/2 \*100=0%**

**III.Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Строительство контейнерных площадок | 0 |
| 2 | Ликвидация площадки временного хранения твердых коммунальных отходов, несанкционированных свалок | 0 |

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/2)\* (0\*100%) = 0%**

 **j=2**

**IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (58,9+0+ 0)/3 = 19,6%.**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована с низким уровнем эффективности 19,6 % (до 40%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин

Готовил: Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета