**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

##### «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

##### Отчетный период 2021 год

#####  За отчетный период 2021г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» израсходовано 2757,8 тыс. руб., из них из средств краевого бюджета на условиях софинансирования - 2700,00 тыс. руб., из бюджета сельсовета – 57,8 тыс. руб., при плановом показателе финансирования по программе на 2021 год - 2740,2 тыс. руб.

 Главной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения сельсовета.

 В ходе реализации программы предусмотрена реализация таких задач, как:

 - повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Чистюньский сельсовет;

 - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования Чистюньский сельсовет.

 Основные мероприятия программы направлены на благоустройство общественных территорий муниципального образования, привлечению населения к общественным обсуждениям дизайн-проектов благоустройства территорий, привлечению заинтересованных лиц в осуществление контроля за благоустройством территорий, участию в комиссии по приемке работ.

 В рамках реализации программы в 2021 году реализован проект по благоустройству парка у мемориала Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.).

Индикаторы муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой индикатор | Значения целевых индикаторов2020г. |
| план | факт |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, % | 66,7 | 66,7 |
| 2 | Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета, % | 85 | 80 |

**Оценка эффективности**

**Муниципальной программы**

***Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Чистюньский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018-2022 годы***

**I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:**

1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = 66,7/66,7\*100% =100 % ;

2. Доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской (сельской) среды, от общего количества граждан сельсовета:

S2 = 80/85\*100%=94,1 %

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2 )\* (100+94,1)= 97,1%**

 **i=2**

**II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:**

**Fin = 2757,8/2740,2\*100% = 100,6% (100%)**

**III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| 1 | Благоустройство общественных территорий | 1 |
| 2 | Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий | 0 |
| 3 | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий | 1 |
| 4 | Проведение социологических исследований оценки гражданами качества и комфорта городской (сельской) среды | 1 |

 **n**

 **Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (3\*100%) =75 %**

 **j=4**

1. **Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной**

**программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (97,1+100 + 75)/3 = 90,7%**

***Вывод: муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 90,7% (выше 80%).***

Глава Администрации сельсовета Д.М. Ишенин

Готовил: Мостовая Л.В., заместитель главы Администрации сельсовета