**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 – 2022 гг» за 2021 год**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 – 2022 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 гг.»утверждена постановлением Администрации Топчихинского сельсовета от 28.12.2017г № 147 (**в ред.** от 10.02.2020г. № 14, **от 06.04.2020 года № 48)**.

##### За отчетный период 2021 г. на финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 гг.» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 гг.» из бюджета сельсовета средства направлялись в сумме 40,4 тыс. руб., из средств краевого бюджета освоено 4000,0 тыс. руб.

Главной целью программы является создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности граждан.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как улучшение внешнего облика села.

**Индикаторы муниципальной программы за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование индикатора | единица измерения | значение индикатора | |
| 2021 (план) | 2022 (факт) |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 100 | 0 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы | % | 100 | 85 |

##### Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Топчихинский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2018 – 2022 гг.» за 2021год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S1 = (0/100)\*100% = 0 %;

2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы:

S2 = (75/100)\*100% = 85 %;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/2)\* (0+85) = 42,5%**

**i=2**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

**Fin = (4040** **/4040)** **\*100% = 100%**

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2021 году: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
|  | Проведение инвентаризации благоустройства дворовых территорий,  общественных территорий. | 1 |
|  | Предоставление выкопировки из топографической основы с.Топчиха дворовых территорий и общественных территорий. | 0 |
|  | Подготовка проектно-сметной документации, дизайн-проектов | 1 |
|  | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов | 1 |
|  | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 1 |
|  | Осуществление технического надзора за ведением работ | 1 |
|  | Проведение общественных обсуждений проектов благоустройства территорий | 1 |
|  | Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ | 1 |

**n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/8)\* (7\*100%) =87, 5 %**

**j=8**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (42,5+100+87,5)/3 = 76,6%**

***Вывод: в 2021 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 76,6% (от 40% до 80%).***

Глава Администрации сельсовета Н.С. Краскова