**АДМИНИСТРАЦИЯ МАКАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.10.2022 № 32

**с. Макарьевка**

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территории

муниципального образования

Макарьевского сельсовет на 2023-2027годы»

В связи с переходом на формирование бюджета сельсовета на трехлетний период, в целях создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет, утвержденным постановлением Администрации Макарьевского сельсовета от 24.12.2013 № 57(в ред. от 03.06.2019 №31), руководствуясь Уставом муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края, постановляю**:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет» на 2023 – 2027 годы»(прилагается).

2. С 01.01.2023 года признать утратившими силу постановления Администрации Макарьевского сельсовета:

- от 18.11.2019 № 61 «О продлении срока действия муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевского сельсовет»;

- от10.03.2020 №16 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы»;

- от 11.02.2021 №9 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы»;

-от 04.02.2022 № 10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2019- 2022 годы»

3 Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации сельсовета.

Заместитель главы

Администрации сельсовета О.А. Ковалевская

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

сельсовета 14.10.2022 № 32

ПАСПОРТ

муниципальной Программы

«Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

(далее Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Макарьевского сельсовета |
| Участники программы | Администрация Макарьевского сельсовета |
| Цель Программы | Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства территорий  2. Повышение уровня освещенности территорий  3.Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1.Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования.  3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий |
| Сроки и тапы реализации Программы | 2023 – 2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы из бюджета сельсовета составляет 845,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год - 169,1 тыс. руб.;  2024 год – 169,1 тыс. руб.;  2025 год – 169,1 тыс. руб.;  2026 год – 169,1 тыс. руб.;  2027 год - 169,1 тыс. руб.  Объемы средств бюджета сельсовета подлежат ежегодному уточнению при подготовке бюджета сельсовета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы обеспечит:  Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края.  Улучшение внешнего облика села.  Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)  Увеличение доли освещенных территорий (улиц).  Удовлетворенность жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования, улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельныхучастков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

Наличие благоустроенных общественных и прилегающих территорий, мест отдыха, парков, скверов, пешеходных зон - необходимое условие комфортной среды жизни населения, устойчивого развития экономики поселения.

По состоянию на 01.01.2022 года численность населения, проживающего на территории, составляет 620 человек.

На территории муниципального образования проводится определенная работа по благоустройству населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории имеется ряд проблем.

Благоустройство отдельных общественных, приусадебных и прилегающих территорий поселения не отвечает требованиям Правил благоустройства муниципального образования, принципам формирования современной комфортной сельской среды.

Содержание объектов культурного наследия (памятников, мемориалов), мест погребения, площадок временного размещения коммунальных отходов, освещения улиц поселения, других объектов благоустройства, озеленения, малых архитектурных форм требует проведение целенаправленных мероприятий комплексного, планомерного характера.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на принимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок в придорожных полосах, в лесных массивах, на береговых линиях и рекреационных зонах, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду и качество жизни населения. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием прилегающих территорий учреждения и организации, расположенные на территориях населенных пунктов.

Данные проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы будет способствовать повышение комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации.**

2.1 Приоритетными направлениями реализации Программы благоустройства являются:

1. Системное повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения намеченных мероприятий.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере благоустройства на территории населённого пункта при принятии решения о благоустройстве объектов.

3. Реализация мероприятий по ремонту, содержанию и реконструкции систем уличного освещения осуществляется в соответствии с принципами энергоэффективности, рационального использования ресурсов и удовлетворения потребностей населения.

2.2. Цели и задачи Программы

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет.

Задачами программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства территорий.

2. Повышение уровня освещенности территорий.

3. Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий .

2.3. Ожидаемые результаты Программы:

Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципального образования должны стать:

В количественном выражении:

- доведение до 70% доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.)

- доведение до 60% доли освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования.

В качественном выражении 50% удовлетворенность жителей уровнем благоустройства населенного пункта, качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий.

2.4. Сроки реализации Программы:2023-2027, без выделения на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Макарьевский сельсовет.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 2 к муниципальной программе

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих источников финансирования:

- за счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования программы из бюджета сельсовета составляет 845,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год - 169,1 тыс. руб.;

2024 год – 169,1 тыс. руб.;

2025 год – 169,1 тыс. руб.;

2026 год – 169,1тыс. руб.;

2027 год - 169,1тыс. руб.

Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями Макарьевского сельского Совета депутатов о бюджете муниципального образования Макарьевский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в Приложении № 3 к муниципальной программе.

**5.Анализ рисков реализации Программы**

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть подвержена влиянию следующих рисков:

1. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

2. Административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

**6.Методика**

**оценки эффективности муниципальной программы**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L\*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

∑ – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

Приложение № 1

к муниципальной программе «**Благоустройство территории муниципального образования**

**Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023 – 2027 годы»**

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: | | | | | | | | |
|  |  |  | 2021  год  (факт) | 2022 год  (оценка) | Реализации  муниципальной  программы | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы  «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023-2027 годы» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха, кладбища и др.) | % | 80 | 80 | 80 | | 82 | | 82 | 85 | 85 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 80 | 80 | 80 | | 90 | | 100 | 100 | |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 70 | 70 | 72 | | 73 | | 75 | 75 | |

Приложение 2

муниципальной Программы «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | | Источник финансирования |
| 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027 год | Всего |  | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **Цель**  Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Задача 1** Повышение уровня благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Администрация сельсовета | 114,1 | 114,1 | 109,1 | 109,1 | 109,1 | 555,5 | Бюджет сельсовета | |
| **Мероприятие 1.1.** Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, кладбища) в т.ч. приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов. | 2023-2027 | Администрация сельсовета | 72,1 | 72,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 345,5 | Бюджет сельсовета |
| **Мероприятие 1.2.** Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 2023-2027 | Администрация сельсовета | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 | Бюджет сельсовета |
| **Мероприятие 1.3.** Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 2023-2027 | Администрация сельсовета | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | Бюджет сельсовета |
| **Мероприятие 1.4.** Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2023-2027 | Администрация сельсовета | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Бюджет сельсовета |
| **Задача 2** Повышение уровня освещенности территорий | 2023-2027 |  | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 265 | Бюджет сельсовета |
| **Мероприятие 2.1**. Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 2023-2027 | Администрация сельсовета | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 255 | Бюджет сельсовета |
| **Задача 3** Повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | 2023-2027 | Администрация сельсовета | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Бюджет сельсовета |
| **Мероприятие 3.1.** Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр. салют, иллюминация) | 2023-2027 | Администрация сельсовета | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Бюджет сельсовета |

Приложение 3

муниципальной Программы «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной Программы «Благоустройство территории муниципального образования Макарьевский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2023- 2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходования | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат: | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 845,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| бюджет сельсовета | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 169,1 | 845,5 |

|  |
| --- |
|  |