АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2022                                                                                                                 № 510

с. Топчиха

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»

В целях снижения уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, руководствуясь пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 5 части 1  статьи 14, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпрограммой  «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 08.05.2020 № 211, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации района от 29.09.2022 № 467, Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе».

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 следующие постановления Администрации района:

- от 06.12.2019 № 604 «О продлении срока действия  муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»;

- от 02.11.2021 № 408 «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» на 2018-2022 годы».

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи).

Глава района                                                                                                  Д.С. Тренькаев

#### Утверждена

постановлением Администрации

района от 07.10.2022 № 510

#### Паспорт

#### муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»

(далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | Консультант по взаимодействию с правоохранительными органами Администрации района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | Администрации сельсоветов (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России «Топчихинский» (далее – ОГИБДД) (по согласованию); АУ «Редакция газеты «Наше слово»» - (далее - районная газета «Наше слово» (по согласованию); Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в Топчихинском районе (далее - комиссия БДД); МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры» (далее - ЦДК); МКУ ДО «Топчихинский Детско-юношеский центр» (далее - ДЮЦ); комитет по образованию Администрации района (далее – комитет по образованию); комитет ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Адмиистрации района (далее - комитет ЖКХ); отдел учета и отчетности Администрации района; образовательные организации. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности, в том числе детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - формирование законопослушного поведения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; - развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств; - повышение качества улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы и показатели Программы | - число лиц, погибших в ДТП; - число детей, пострадавших в ДТП; - социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения); - транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств); - тяжесть последствий (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших). |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2023 – 2027 годы без деления на этапы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | всего тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Районный бюджет | 27017,63 | 8416,26 | 8756,77 | 9124,6 | 360,0 | 360,0 |
|  | Краевой бюджет | 10125,0 | 3375,0 | 3375,0 | 3375,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по программе: | 37142,63 | 11791,26 | 12131,77 | 12499,6 | 360,0 | 360,0 |
|  | Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Топчихинский район (далее - районный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период. Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - сокращение числа лиц, погибших в ДТП к концу 2027 года до 2 человек; - сокращение числа детей, пострадавших в ДТП к концу 2027 года до 1 человека; - сокращение социального риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом; - сокращение транспортного риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом; - снижение тяжести последствий с 30,8% до 20% в сравнении с 2022 годом. |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Принимаемые в 2021-2022 годах в рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения» меры, направленные на предупреждение аварийности на автомобильных дорогах Топчихинского района, позволили снизить ее основные количественные показатели в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

По итогам анализа состояния аварийности и мерах, принимаемых для ее стабилизации выявлено, что за 9 месяцев 2022 года на территории муниципального образования Топчихинский район зарегистрировано 11 ДТП (снижение на 1 ДТП в сравнении с 2020 годом), в которых 1 человек погиб (снижение на 3 погибших в сравнении с 2020 годом), 13 человек получили ранения (снижение на 4 человека пострадавших в сравнении с  2020 годом), в том числе пострадал 1 ребенок-пассажир (снижение на 2 ребенка пострадавшего в сравнении с 2020 годом).

Таким образом, проблема смертности и социально-экономического ущерба от ДТП продолжает оставаться критической и не может быть исключена из приоритетов обеспечения безопасности граждан на территории муниципального образования Топчихинский район.

По-прежнему большая часть ДТП происходит на  автодороге А-322, где в свою очередь и основная масса погибших и травмированных. В 2020 году в 12 ДТП погибло 4 человека (в т.ч. 0 детей) и 17 (в т.ч. 3 ребенка) получили телесные повреждения. В 2021 году в 15 ДТП погибло 4 человека (в т.ч. 0 детей) и 17 (в т.ч. 2 ребенка) получили телесные повреждения. По состоянию на 01.10.2022  на территории района произошло 11 ДТП, в которых 1 человек погиб, 13 человек получили ранения, в том числе пострадал 1 ребенок-пассажир.

Основными причинами совершения ДТП являются:

1) превышение или несоответствие скорости конкретным дорожным условиям;

2) управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

3) выезд на полосу встречного движения;

4) нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации пешеходами.

За период 2019-2022 годов обустроено в соотвествии с национальными стандартами 5 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений (с. Топчиха: ул. Ленина, 64, ул. Яблочная, 20, ул. Куйбышева, 4, 
п. Победим: ул. Ленина, 11, ул. Ленина, 20). В 2023-2027 годы планируется завершить обустройство 2 пешеходных переходов, расположенных на улично-дорожной сети 
с. Топчиха.

Вызывает тревогу обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Снижение за последнее время степени защищенности участников дорожного движения на автомобильных дорогах объясняется рядом факторов, основными из которых являются:

1) массовое несоблюдение требований Правил дорожного движения Российской Федерации его участниками;

2) недостаточная подготовка водителей в учебных организациях;

3) недостаточные объемы и темпы строительства и реконструкции дорог.

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, повышение качества улично-дорожной сети, совершенствование организации движения транспорта и оказания помощи пострадавшим в ДТП.

2. Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков и этапов её реализации

  - Приоритетные направления в сфере реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере безопасности дорожного движения на период до конца 2027 года сформулированы в следующих документах:

национальный проект «Безопасные и качественные дороги»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 08.05.2020 № 211.

При формировании настоящего программного документа учитывались также положения нормативных актов органов местного самоуправления и общественных организаций, реализуемых на территории муниципального образования, в том числе Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район на период до 2035 года, утвержденная решением районного Совета депутатов от 25.12.2020 № 32.

Приоритетным направлением обеспечения безопасности дорожного движения является снижение аварийности за счет дисциплины на дорогах, обучения детей правилам дорожного движения, повышение качества дорожной сети.

  - Цели и задачи Программы

Целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности, в том числе детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения заявленной цели предполагается решить следующие задачи:

- предупредить опасное поведение различных категорий участников дорожного движения, сформировать законопослушное поведение и негативное отношение граждан к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- обеспечить безопасность участия детей в дорожном движении;

- развить систему организации движения транспортных средств, пешеходов и повысить безопасность дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств;

- повысить качество улично-дорожной сети.

  - Индикаторы и конечные результаты реализации Программы

Предлагаемый перечень задач позволит достичь:

- сокращения числа лиц, погибших в ДТП к концу 2027 года до 2 человек;

- сокращения числа детей, пострадавших в ДТП к концу 2027 года до 1 человека;

- сокращения социального риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом;

- сокращения транспортного риска к концу 2027 года на 50% в сравнении с 2022 годом;

- снижения тяжести последствий с 30,8% до 20% в сравнении с 2022 годом.

На этапе выполнения Программы (2023-2027 годы) снижение аварийности будет достигнуто путем применения экономически выгодных механизмов софинансирования мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств из краевого и районного бюджетов.

Основные индикаторы и их значения по годам представлены в Приложении 1 к Программе.

  - Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2023 по 2027 годы без деления на этапы.

- Обобщенная характеристика мероприятий Программы

На основе анализа изменения в предыдущих годах значения показателя числа лиц, погибших в результате ДТП, прогноза аварийности на период до конца 2027 года определены следующие направления Программы (Приложение 2 к Программе), способные улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в Топчихинском районе:

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения.

Деятельность по данному направлению предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к ДТП, повышение культуры на дорогах, в том числе путем организации выпуска материалов по наглядной агитации, публикаций в печати материалов о безопасности дорожного движения и информировании общественности о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс.

- Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Деятельность по данному направлению предусматривает обучение детей и подростков правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, в том числе посредством проведения районных соревнований, конкурсов среди школьников, создания в базовых школах района классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами по наглядной агитации, посвященной правилам дорожного движения.

- Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов.

Деятельность по данному направлению предусматривает обустройство дорог современными техническими средствами организации движения (дорожными знаками на щитах желто-зеленого цвета с применением флуоресцентной пленки, светящимися маячками, искусственными неровностями, шероховатостями дорожного полотна, средствами оптического ориентирования, устройствами дополнительного освещения и др.).

- Повышение качества улично-дорожной сети.

Деятельность по данному направлению предусматривает техническое содержание и текущий ремонт, капитальный ремонт дорог, тротуаров, обустройство внутрипоселенческих автомобильных дорог остановочными павильонами, текущий ремонт и содержание остановочных павильонов.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств районного и краевого бюджетов.

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, состояние аварийности, техническое состояние автомобильных дорог и другое.

| Источники финансирования | всего тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Районный бюджет | 27017,63 | 8416,26 | 8756,77 | 9124,6 | 360,0 | 360,0 |
| Краевой бюджет | 10125,0 | 3375,0 | 3375,0 | 3375,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе: | 37142,63 | 11791,26 | 12131,77 | 12499,6 | 360,0 | 360,0 |

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете муниципального образования Топчихинский район (далее - районный бюджет) на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов

Сводные финансовые затраты по мероприятиям Программы приведены в Приложении 3 к Программе.

- Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

2) риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет районного бюджета, так и бюджетов поселений. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации Программы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

- Механизм реализации Программы

Ответственный исполнитель Комитет ЖКХ организует контроль и оперативное управление реализацией утвержденной Программы, включая координацию деятельности  участников программных мероприятий.

Ответственный исполнитель, соисполнители в рамках своей компетенции обеспечивают выполнение намеченных мероприятий, осуществляют подготовку предложений по корректировке Программы, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально.

Участники Программы в пределах своей компетенции ежеквартально представляют информацию о выполнении мероприятий и степени достижения плановых значений индикаторов Программы ответственному исполнителю до 10 числа следующего за отчётным кварталом.

Ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании информации, предоставленной участниками Программы, заполняет форму мониторинга реализации Программы и направляет его в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района.

Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района, а также размещается на официальном сайте муниципального образования.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения

в Топчихинском районе»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (факт) | 2022 год (оценка) | Реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Число лиц, погибших в ДТП | человек | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Социальный риск | число погибших на 100 тыс. населения | 18,6 | 18,8 | 14,1 | 14,1 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| 4. | Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств | 5 | 5 | 3,7 | 3,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5. | Тяжесть последствий | число погибших на 100 пострадавших | 23,5 | 30,8 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного движения

в Топчихинском районе»

Перечень мероприятий муниципальной программы
 «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник Программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источникифинансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | ЦЕЛЬ: Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | 2023-2027 |  | 11791,26 | 12131,77 | 12499,6 | 360,0 | 360,0 | 37142,63 | ВСЕГО в т.ч. |
|  |  |  |  | 3375,0 | 3375,0 | 3375,0 | 0,0 | 0,0 | 10125,0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 8416,26 | 8756,77 | 9124,6 | 360,0 | 360,0 | 27017,63 | Районный бюджет |
| 2. | ЗАДАЧА 1.1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2023-2027 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение работы комиссии по безопасности дорожного движения | 2023-2027 по отдельному плану | председатель комиссии БДД | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Организация изготовления наружной социальной рекламы, наглядной агитации, направленной на повышение безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Комиссия БДД, ОГИБДД, Администрации сельсоветов | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Организация в районной газете «Наше слово», официальном сайте муниципального образования Топчихинский район (далее - официальный сайт), аккаунтах в социальных сетях систематического освещения вопросов по безопасности дорожного движения | 2023-2027 ежеквартально | Комиссия БДД, ОГИБДД, редакция газеты «Наше слово» | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ЗАДАЧА 1.2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 2023-2027 |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 | Всего: в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 300,0 | Районный бюджет |
| 7. | Мероприятие 1.2.1. Проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | 2023-2027 ежегодно | Комитет по образованию, образовательные организации, ДЮЦ, ОГИБДД | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Районный бюджет |
| 8. | Мероприятие 1.2.2. Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | 2023-2027 | Комитет по образованию, образовательные организации, ДЮЦ, ОГИБДД, ЦДК | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Мероприятие 1.2.3. Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок, и.т.п.) | 2023-2027 | Комитет по образованию, образовательные организации, ДЮЦ, ОГИБДД, ЦДК | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Мероприятие 1.2.4. Обеспечение регулярного информирования общественности о результатах работы ОГИБДД по безопасности дорожного движения, в том числе о наиболее тяжких ДТП, имеющих широкий общественный резонанс, по которым закончено предварительное следствие, а также о проблемах детского дорожно-транспортного травматизма. | 2023-2027 по особому плану | ОГИБДД | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Мероприятие 1.2.5. Ведение регулярной просветительской работы с родителями и детьми в целях профилактики детских дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского Всеобуча, семейных конкурсов на знание правил дорожного движения | 2023-2027 постоянно | Комитет по образованию, образовательные организации, ОГИБДД | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Мероприятие 1.2.6. Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | 2023-2027 | Комитет по образованию, образовательные организации | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Районный бюджет |
| 13. | ЗАДАЧА 1.3. Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств | 2023-2027 |  | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | Всего: в т.ч. |
|  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 150,0 | 200,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | Районный бюджет |
| 14. | Мероприятие 1.3.1. Установка и замена дорожных знаков на дорогах местного значения | 2023-2027 | Администрации сельсоветов | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 225,0 | Районный бюджет |
| 15. | Мероприятие 1.3.2. Обустройство пешеходных переходов в с. Топчиха | 2023-2024 | Администрация Топчихинского сельсовета | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Районный бюджет |
| 16. | Мероприятие 1.3.4. Нанесение дорожной разметки на дорогах местного значения | 2023-2027 | Администрации сельсоветов | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 225,0 | Районный бюджет |
| 17. | ЗАДАЧА 1.4. Повышение качества улично-дорожной сети | 2023-2027 |  | 11581,26 | 11871,77 | 12289,6 | 200,0 | 200,0 | 36142,63 | Всего: в т.ч |
|  |  |  |  | 3375,0 | 3375,0 | 3375,0 | 0,0 | 0,0 | 10125,0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 8206,26 | 8496,77 | 8914,6 | 200,0 | 200,0 | 26017,63 | Районный бюджет |
| 18. | Мероприятие 1.4.1. Техническое содержание и текущий ремонт, капитальный ремонт дорог, тротуаров | 2023-2027 | Администрации сельсоветов, отдел учета и отчетности Администрации района | 3375,0 | 3375,0 | 3375,0 | 0,0 | 0,0 | 10125,0 | Краевой бюджет |
|  |  |  |  | 8106,26 | 8396,77 | 8814,6 | 100,0 | 100,0 | 25517,63 | Районный бюджет |
| 19. | Мероприятие 1.4.2. Техническая паспортизация автомобильных дорог с. Топчиха, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | 2023-2027 | Администрации сельсоветов, Администрация района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 500,0 | Районный бюджет |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Топчихинском районе»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| Всего финансовых затрат, | 11791,26 | 12131,77 | 12499,6 | 360,0 | 360,0 | 37142,63 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 3375,0 | 3375,0 | 3375,0 | 0,0 | 0,0 | 10125,0 |
| из районного бюджета | 8416,26 | 8756,77 | 9124,6 | 360,0 | 360,0 | 27017,63 |