**Годовой отчет**

##### о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета на 2020-2034 годы»

##### Отчетный период 2022 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средств в отчетном периоде направлено 106,4 тыс. руб. В рамках программы на 2022 год на реализацию мероприятий было заложено 20 тыс. руб.

**В ходе реализации программы реализовывалась основная задача-** Увеличение объема и улучшение качества питьевой воды.

**Индикаторы муниципальной программы к 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение | индикатора |
| К 2022  году (план) | 2022 год  факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, % | % | 35 | 35 |
| 2. | снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, % | % | 10 | 9 |
| 3. | улучшение экологического состояния  окружающей среды, % | % | 75 | 55 |

**Оценка эффективности программы «**Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Парфёновского сельсовета на 2020-2034 годы**» по итогам 2022 года**

**Si = (Fi /Pi)\*100%**

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

1. снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, %

S1 = (35/35)\*100% = 100 %

2. снижение количества аварий и повреждений коммунальной инфраструктуры, %

S2 = (9/10)\*100% =90%

3. улучшение экологического состояния  окружающей среды, %

S3 = (55/75)\*100% = 73,34%

**m**

**Cel = (1/m) \* ∑(Si)**

**i=1**

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**Cel = 1/3\*(100+90+73,34)=87,7%**

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета муниципальной программы:

**Fin = 106,4/20,0 \*100=100%**

III. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ

**Mer = Mf / Mp x kl x 100%**

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**j=6**

1) Замена водопроводных сетей – «1»;

2) Ремонт техники (экскаватора, ассенизаторского автомобиля - «1»;

3) Замена электропроводки – «1»;

4) Ремонт водонапорных башен – «1»;

5) Приобретение и замена насосов – «1»;

6) Ремонт скважин – «1»

**Mer=6/6\*1\*100 = 100%**

IV. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

**O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25** = (87,7\*0,5+100\*0,25+100\*0,25) = 43,85+25+25=93,85%

**Вывод: *в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности – 93,85 % (от 50 % до 90%).***

Глава Администрации сельсовета В.И.Субочев