**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2020 – 2034 годы»**

##### Отчетный период 2022 год

 За отчетный период 2022 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «**Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2020 – 2034 годы**» из бюджета сельсовета средства не направлялись, плановый показатель финансирования по программе на 2022 год составил 1,0 тыс. руб.

Целью программы является: Создание условий для приведения транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения сельсовета

 В ходе реализации программы реализовывались такие задачи,

 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

2. Повышение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения.

 Основные мероприятия программы направлялись на

1. Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети.

2. Текущее содержание автомобильных дорог местного значения.

3. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией.

4. Установка остановочных павильонов в населенных пунктах.

 **Сведения об индикаторах** **целевой муниципальной программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2020 – 2034 годы»**

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора не представляется возможным.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | результат | Исполнение % |
| 1. | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) |  100 |
| 2. | увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | 100 |
| 3. | достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры | 100 |

**Оценка эффективности целевой программы «Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Фунтиковского сельсовета Топчихинского района Алтайского края на 2020 – 2034 годы»**

 I. Оценка степени достижения целей и решения задач целевой программы:

1. снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции): S1 = 100%;

2. увеличение протяженности дорог с твердым покрытием: S2 = 100%;

3. достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры: S3 = 100%;

**Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/3 )\* (100+100+100)= 100%**

 **i=3**

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:**

 **Fin= 0/1,0\*100% = 0%**

**3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы:**

 **n**

**Mer = (1/n) \* ∑(Rj\*100%) = (1/4)\* (2\*100%) = 50%**

 **j=4**

1.Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети. – «0»

2.Текущее содержание автомобильных дорог местного значения.- «1»

3. Установка дорожных знаков в соответствии с дислокацией.- «1»

4.Установка остановочных павильонов в населенных пунктах.- «0»

**4. Комплексная оценка эффективности реализации программы:**

**O = (Cel + Fin + Mer)/3= (100+0+50)/3 = 50% (средний уровень эффективности).**

***Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 50% (от 40 до 80%).***

Глава Администрации сельсовета Н.И. Вальц