Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края на 2019-2023 годы» за 2022 год

Отчетный период 2022 год

На финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета сельсовета средства в отчетном периоде направлено 358,0 тыс. руб. В рамках программы на 2022 год на реализацию мероприятий было заложено 365,9 тыс. руб.

Главной целью  программы создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования Кировский сельсовет

Задачами программы является: Повышение уровня благоустройства территорий, повышение уровня освещенности территорий, повышения уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование индикатора | Ед. измерения | план 2022 | факт 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 60 | 55 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 55 | 50 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 55 | 55 |

Оценка эффективности целевой муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Кировский сельсовет Топчихинского района  Алтайского края на 2019-2023 годы» за 2022 год

I. Оценка степени достижения целей и решения задач программы:

1. Доля благоустроенных  общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальн. программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.), %.:

S1 = (55/60)*100% = 91,7 %

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования, %.:

S2 = (50/55)*100% = 90,9 %

3. Уровень удовлетворенности жителей  качеством выполнения  мероприятий  в сфере благоустройства территорий, %.:

S3 = (55/55)*100% = 100%

Cel = (1/m)*(Si) = (1/3)* (91,7+90,9+100)= 93,3%

i=3

II. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета сельсовета программы:

Fin = 358,0/365,9*100% = 97,8%

III. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых                       непосредственных результатов их реализации) целевой программы:

|  | Наименование мероприятия | Мероприятия запланированные к финансированию в отчетном периоде | Мероприятия по которым осуществлялось финансирования: «1» - выполнено;«0» - не выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия) в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 | 0 |
| 2 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 | 1 |
| 3 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 | 1 |

Mer  =  Mf/Mp* kl* 100%=  2/3*0,9*100%=60%

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = (Cel *0,5+ Fin*0,25 +M er*0,25)=93,3*0,5+97,8*0,25+60*0,25=86,2%

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована со средним  уровнем эффективности  86,2%  (от 50 до 90 % )

Ип главы Администрации сельсовета                                                          Д.Ю. Горбачев