Годовой отчет

##### о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования  Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020- 2022 годы»

##### Отчетный период 2022 год

##### За отчетный период 2022 года на финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования  Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края на 2020 - 2022 годы» выделено 191,3 тыс. рублей, при плановом показателе  93,4 тыс. рублей.

Целью программы является создание благоприятных условий жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на территории муниципального образования  Красноярский сельсовет

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как повышение уровня благоустройства территорий; повышение уровня освещенности территорий; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий.

Основные мероприятия программы направлялись на повышение уровня благоустройства поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного пункта.

В рамках реализации программы за 12 месяцев 2022 года проводились мероприятия по благоустройству сельсовета.

Индикаторы муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 (план) | 2022 (факт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) | % | 60 | 60 |
| 2 | Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования | % | 80 | 80 |
| 3 | Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий | % | 70 | 70 |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования  Красноярский сельсовет Топчихинского района Алтайского края

на 2020- 2022 годы»

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (площадей, парков, пешеходных зон, детских, спортивных площадок, территорий объектов культурного наследия, зон отдыха и др.) Si = (Fi /Pi)*100%

S1 =60/60*100%=100%

2. Доля освещенных территорий (улиц) от общего количества улиц муниципального образования

S2 =80/80*100%=100%

3. Уровень удовлетворенности жителей качеством выполнения мероприятий в сфере благоустройства территорий

S3 =70/70*100%=100%

m=3

Cel = (1/m)*((Si) = (1/3 )*(100+100+100)= 100%

i=3

- Оценка кассового исполнения муниципальной программы в отчетном году:

Fin = K/ L x 100%, где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Fin = 191,3/93,4*100% =2* 100%=100%

- Оценка деятельности ответственных исполнителей  в части, касающейся разработки и реализации муниципальной программы:

|  | Наименование мероприятия | Результат выполнения в 2020 году: «1» - выполнено; «0» - не выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство, ремонт, озеленение и содержание общественных территорий (площадей, парков, детских и спортплощадок, зон отдыха, территорий объектов культурного наследия, сельского кладбища), в т.ч приобретение расходных материалов, оборудования, инструментов | 1 |
| 2 | Комплекс работ по сезонному содержанию малых архитектурных форм, ограждений, зеленых насаждений, очистке от снега и наледи, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам утилизации, удаления аварийных и естественно усохших деревьев и кустарников, выкос травы и сухой стерни на общественных территориях | 1 |
| 3 | Организация рабочих мест для безработных граждан поселения на работах по благоустройству территории поселения | 1 |
| 4 | Организация рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на работах по благоустройству территории поселения | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт, текущее содержание, восстановление и обслуживание сетей уличного освещения территории поселения | 1 |
| 6 | Организация праздничного оформления территории (снежного городка, день села, пр.салют, иллюминация) | 0 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

Mer=4/6х1х100%=66,7%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной

программы:

O = Celх0,5+Finх0,25+Merх0,25=(100х0,5+100х0,25+66,7х0,25) =91,7%

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности 91,7% (от 90%).

Исполняющий  полномочия главы

Администрации сельсовета                                                                      О.Н. Келин