**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» по итогам 2022 года**

Целью муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»(далее - Программа) является: снижение уровня смертности от дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) на 50%, в т.ч. детского травматизма, в результате ДТП на 100% в сравнении в 2017 годом.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- формирование законопослушного поведения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств;

- повышение качества улично-дорожной сети.

Всего на реализацию Программы за 2022 год израсходовано 23 860,6 тыс. руб. из них средства КБ - 3 605,0 тыс. руб., РБ – 20 255,6 тыс. руб.

|  |
| --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2022 года** |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | ФактFi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»** |
| Число лиц, погибших в ДТП | человек | 3 | 1 | 300 |
| Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 0 | 1 | 0 |
| Социальный риск | число погибших на 100 тыс. населения | 14 | 4,7 | 298 |
| Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств  | 4 | 1,2 | 333 |
| Тяжесть последствий | число погибших на 100 пострадавших | 15 | 5,3 | 283 |

**Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» по итогам 2022 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

S1) Число лиц. погибших в ДТП (человек):

**S1 = (3/1)\*100=100%;**

S2) Число детей, пострадавших в ДТП (человек):

**S2 = (0/1)\*100% =0%;**

S3) Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения):

**S3 = (14/4,7)\*100% =100%;**

S4) Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств):

**S4 = (4/1,2)\*100% =100%;**

S5) Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших):

**S5 = (15/5,3)\*100% =100%;**

 **m**

 **Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(100+0+100+100+100) = 80%**

 **i=1**

1. **Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 23860,6/24552,8\*100% =97,18%**

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2022 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2022 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2022 году (да/нет) |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | да | да |
| 2 | Проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, викторины по знаниям школьников правил дорожного движения) | да | нет |
| 3 | Проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | да | нет |
| 4 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | да | нет |
| 5 | Установка и замена дорожных знаков | да | да |
| 6 | Нанесение дорожной разметки | да | да |
| 7 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, тротуаров | да | да |
| 8 | Техническая паспортизация автомобильных дорог с. Топчиха, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | да | да |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 5/8\*0,9\*100% = 56,25%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

**O = (80 х 0,5 + 97,18 х 0,25 + 56,25 х 0,25) = 40+24,3+14,1 = 78,4%** (средний уровень эффективности: от 50 до 90 %).

***ВЫВОД: в 2022 году муниципальная программа* «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» *реализована со средним уровнем эффективности (от 50% до 90%).***

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи А.А. Путилина

ДАТА: 10.02.2023