Информация о выполнении адресной инвестиционной программы

муниципального образования Топчихинский район за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программ, мероприятий, объектов | Сумма финанси-рования из районного бюджета  тыс. рублей (ПЛАН) | Освоено финансовых средств из районного бюджета, тыс. руб.  (ФАКТ) | Примечание |
| **Раздел 1. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | |
| 1.1. | *Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе» на 2016-2022 годы»* | | | |
| 1.1.1. | Выплата социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 223,9 | 223,9 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае ГП ««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» (софинансирование) |
| Раздел 2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | |
| 2.1. | *Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами» на 2015-2022 годы* | | | |
| 2.1.1. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, находящегося по адресу: с. Топчиха, ул. Мира, 11а | 95,06 | 94,013 | софинансирование  распоряжение  Правительства Алтайского края от 05.04.2022 № 98-р |
| 2.1.2. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, по адресу:  с. Красноярка, ул. Новая, 37 | 63,22 | 0 | софинансирование  распоряжение  Правительства Алтайского края от 05.04.2022 № 98-р |
| 2.1.3. | Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла, по адресу:  с. Покровка, ул. Нагорная, 2 | 64,56 | 0 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края от 05.04.2022 № 98-р |
| 2.1.4. | Строительство автоматизированной угольной котельной по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, с. Топчиха, ул. Правды | 975,6 | 327,582 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края от 28.03.2022 № 84-р |
| 2.2. | *Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»* | | | |
| 2.2.1. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново Парфёновского сельсовета | 35,92 | 44,949 | постановление  Правительства Алтайского края от 10.12.2021  № 454 (в ред. от 09.12.2022 № 483  (КАИП на 2022) |
| **Раздел 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** | | | | |
| 3.1. | *Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район» на 2020-2022 годы* | | | |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт здания Тополинской ООШ – филиала МКОУ Кировская СОШ по адресу: пос.Топольный, ул. Центральная, д.14; приобретение оборудования | 272,622 | 272,622 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края 28.03.2022 № 82-р (по инициативе Президента РФ в рамках ФП программы «Модернизация школьных систем образования») |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт кровли, наружных стен и благоустройства Тополинской ООШ – филиала МКОУ Кировская СОШ по адресу: пос.Топольный, ул. Центральная, д.14 | 971,056 | 971,056 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края 28.03.2022 № 82-р |
| 3.1.3. | Капитальный ремонт здания МКОУ Кировская СОШ по адресу: пос. Кировский, ул. Кирова, д.45 | 1707,944 | 1707,146 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края 28.03.2022 № 82-р |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт здания Хабазинской СОШ – филиала МКОУ Топчихинская СОШ № 2 по адресу:. Хабазино ул.Ленина,д.26; приобретение оборудования | 317,97 | 126,42 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края 28.03.2022 № 82-р (по инициативе Президента РФ в рамках ФП программы «Модернизация школьных систем образования») |
| 3.1.5. | Капитальный ремонт кровли, наружной отделки, наружных сетей, благоустройства и озеленения здания МКДОУ детский сад «Солнышко» по адресу: с. Топчиха, ул. Ленина, д.64 | 2448,33 | 2441,028 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края 28.03.2022 № 82-р |
| 3.1.6. | Капитальный ремонт здания Володарской СОШ – филиала МКОУ Чистюньская СОШ по адресу:  с. Володарка, ул. Володарского, д.2 | 676,067 | 672,0 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края 28.03.2022 № 82-р |
| 3.1.7. | Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МКОУ Чистюньская СОШ по адресу: с. Чистюнька, ул. Центральная, д.50 | 262,44 | 875,713 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края 28.03.2022 № 82-р |
| 3.1.8. | Капитальный ремонт здания МКОУ Топчихинская СОШ № 1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева по адресу: с. Топчиха, ул. Куйбышева, д.4 | 1574,43 | 1569,092 | софинансирование распоряжение  Правительства Алтайского края 28.03.2022 № 82-р |
| Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 4.1. | *Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»* | | | |
| 4.1.1. | Благоустройство кладбища в с. Макарьевка Макарьевского сельсовета | 610,578 | 610,578 | софинансирование в проектах развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |
| 4.1.2. | Благоустройство кладбища в пос. Ульяновский Парфёновского сельсовета | 482,025 | 482,025 |
| 4.1.3.. | Благоустройство кладбища в с. Покровка Покровского сельсовета | 280,692 | 280,692 |
| Раздел 5. КУЛЬТУРА | | | | |
| 5.1. | *Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»* | | | |
| 5.1.1. | Капитальный ремонт Парфёновского сельского Дома культуры структурного подразделения МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры» по адресу: с. Парфёново, ул. Кирова, д.6 | 49,755 | 41,7 | софинансирование  распоряжение  Правительства Алтайского края от 10.12.2021 № 365-р |
| **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | | | | |
| 6.1. | ***Дополнительно реализованы мероприятия:*** | | | |
| 6.1.1. | Обустройство сельского парка по ул. Куйбышева с. Топчиха | 40,404 | 102,617 | ГП «Формирование современной городской среды»/ Нацпроект «Жилье и городская среда» (софинансирование) |
| 6.1.2. | Обустройство спортивной площадки, c.Топчиха | 624,86 | 624,86 | Проекты развития (создания) общественной инфраструктуры, основанные на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».  (софинансирование) |
| 6.1.3. | Обустройство спортивной площадки, с. Сидоровка | 89,0 | 89,0 |
| 6.1.4. | Обустройство детской спортивной площадки, с. Белояровка | 129,0 | 129,0 |
| 6.1.5. | Обустройство детской площадки,  п. Дружба | 140,0 | 140,0 |
| 6.1.6. | Обустройство хоккейной коробки, с. Фунтики | 336,075 | 336,075 |

Информация подготовлена председателем комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района Фатеевой Ларисой Александровной на основе предоставленных данных от ответственных структурных подразделений о фактическом финансировании /20.01.2023