Годовой отчет

о ходе реализации мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета  на 2020-2034 годы»

Отчетный период 2022 год

За отчетный период 2022 г на финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» из бюджета сельсовета не выделялись, плановый показатель финансирования по программе на 2022 год составил 1,0 тыс. руб.

В ходе реализации программы реализовывались такие задачи, как повышение надежности системы коммунальной инфраструктуры, повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ.

Программа не содержит индикаторов в виде конкретных ежегодных целевых показателей, а только описание ожидаемых результатов от реализации программы, поэтому оценить степень выполнения индикатора за год не представляется возможным

Индикаторы муниципальной программы к 2022 году

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2022г | Факт на 2022г |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 70 | 70 |
| 2. | Снижение количества потерь воды | % | 15 | 15 |

Оценка эффективности программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фунтиковского сельсовета на 2020-2034 годы» по итогам 2022 года

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета муниципальной программы: Fin = 0/1*100% = 0%.

2. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы:

n=2

Mer  =  (1/n) * (Rj*100%) = (1/2)* (6*100%) =1,5%

j=6

1) Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры – «0»;

2) Ремонт и реконструкция водопроводных сетей - «1»;

3) Строительство водопроводных сетей – «0»;

4) Строительство контейнерных площадок – «0»;

5) Ликвидация площадки временного хранения твердых коммунальных отходов (5га), несанкционированных свалок – «0»;

6) Ремонт скважин – «1»

3. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы: O = (Fin + Mer)/2= (0 +1.5)/2 =37,5%.

Вывод: в 2022 году муниципальная программа реализована с низким  уровнем эффективности 37,5%  (до 40%).

Глава Администрации сельсовета                                                     Н.И. Вальц