**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 23.10.2023 |  № 500 |

с. Топчиха

Об утверждении Порядка капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14, пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2, 6 части 1 статьи 13, частью 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи).

Глава района Д.С. Тренькаев

**УТВЕРЖДЕН**

**постановлением Администрации района**

**от 23.10.2023 № 500**

Порядок

капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного значения, расположенных на

территории муниципального образования

Топчихинский район Алтайского края

1. Основные положения
	1. Настоящий Порядок определяет порядок капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края (далее – Порядок), включающего в себя организацию и проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных внутрипоселенческих и межпоселенческих дорог общего пользования местного значения (далее – капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог)
	2. Организация работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог осуществляется комитетом ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района (далее - комитет ЖКХ).
	3. Организация и проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог включают в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) формирование и утверждение планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог;

в) разработка смет на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог;

г) проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог;

д) приемка работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог.

1.4. Временное ограничение и (или) прекращение движения по автомобильным дорогам при проведении работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

1.5. Соответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, в том числе относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется в ходе проведения оценки технического состояния автомобильных дорог в соответствии с подразделом 2.1 раздела 2 Порядка.

1. Планирование работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог
	1. Оценка технического состояния автомобильных дорог. Разработка смет, составление дефектных ведомостей на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог

2.1.1. Для оценки технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края формируется межведомственная комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог (далее - комиссия).

2.1.2. Комиссия является постоянно действующим координационным органом.

2.1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законами Российской Федерации, Законами Алтайского края, иными нормативными правовыми актами Алтайского края, Уставом района и иными муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Порядком.

2.1.4. В состав Комиссии входят председатель (заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи)), заместитель председателя, секретарь (председатель комитета ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи Администрации района), и иные члены комиссии (не менее двух).

2.1.5. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации района.

2.1.6. В состав комиссии в обязательном порядке включаются представители комитета ЖКХ, комитета по образованию Администрации района, ОГИБДД МО МВД России «Топчихинский».

2.1.7. Председатель комиссии (в его отсутствие - заместитель председателя комиссии) руководит деятельностью комиссии, организует ее работу, председательствует на заседании комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений и несет ответственность за выполнение возложенных на нее функций.

2.1.8. Секретарь комиссии:

а) организует подготовку повестки заседания комиссии;

б) подготовку материалов к заседанию комиссии;

в) не позднее чем за один рабочий день до дня заседания комиссии информирует членов комиссии о дате, месте и времени проведения заседания комиссии, вопросах, включенных в повестку, а также направляет членам комиссии материалы к очередному заседанию комиссии;

г) обеспечивает регистрацию членов комиссии перед началом заседания;

д) оформляет протокол заседания комиссии.

2.1.9. Основными формами работы комиссии являются визуальные осмотры автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, заседания.

2.1.10. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится комиссией два раза в год: в осенний период не позднее 1 ноября (для установления технического состояния автомобильных дорог в целях формирования планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на очередной год) и в весенний период не позднее 1 мая (для установления технического состояния автомобильных дорог после таяния снега в целях корректировки планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог в текущем году).

2.1.11. Оценка технического состояния автомобильных дорог оформляется актами оценки технического состояния автомобильных дорог (далее - акт оценки) в течение 15 дней со дня окончания объезда автомобильных дорог комиссией по форме согласно приложению 1 к Порядку.

2.1.12. Акты оценки рассматриваются и утверждаются на заседании комиссии не позднее пяти рабочих дней со дня оформления актов оценки.

2.1.13. Решение комиссии об утверждении актов оценки в течение трех рабочих дней со дня заседания оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии не позднее дня, следующего за днем оформления протокола.

2.1.14. На основании актов оценки комитетом ЖКХ в срок, не превышающий трех месяцев со дня оформления актов оценки по итогам объезда, проведенного в осенний период, составляются сметы и дефектные ведомости с указанием видов и объемов работ, необходимых для обеспечения надлежащего технического состояния автомобильных дорог, с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 (далее - Классификация).

2.1.15. На основании актов оценки комитетом ЖКХ в срок, не превышающий одного месяца со дня оформления актов оценки по итогам объезда, проведенного в весенний период, составляются дефектные ведомости с указанием видов и объемов работ по ремонту либо капитальному ремонту автомобильных дорог, необходимых для обеспечения надлежащего технического состояния автомобильных дорог, с учетом Классификации.

2.2. Формирование и утверждение планов проведения работ

по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог

2.2.1. На основании смет и дефектных ведомостей с указанием видов и объемов работ, необходимых для обеспечения надлежащего технического состояния автомобильных дорог, исходя из доведенных лимитов финансирования работ за счет средств краевого и районного бюджетов, комитетом ЖКХ на очередной финансовый год формируются планы проведения следующих видов работ:

по капитальному ремонту автомобильных дорог;

по ремонту автомобильных дорог.

2.2.2. Проекты планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на очередной год формируются комитетом ЖКХ на основании актов оценки в соответствии с Критериями оценки, установленными в приложении 2 к Порядку.

2.2.3. В проекты планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на очередной год включаются участки автомобильных дорог, набравшие наибольшую итоговую сумму баллов в соответствии с Критериями оценки.

2.2.4. Итоговая сумма баллов определяется комитетом ЖКХ как количество полученных баллов по каждому критерию с учетом коэффициента значимости критериев по формуле, согласно приложению 2 к Порядку.

2.2.5. В случае, если несколько участков автомобильных дорог наберут одинаковое количество баллов, очередность включения участков автомобильных дорог в проекты планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на очередной год определяется исходя из количества полученных соответствующими участками дорог баллов по критерию с наибольшим коэффициентом значимости.

2.2.6. В случае равенства количества баллов по критерию с наибольшим коэффициентом значимости комитетом ЖКХ производится сравнение количества баллов, полученных соответствующими участками дорог, по каждому следующему критерию в порядке уменьшения значения коэффициентов значимости критериев до выявления разницы в количестве набранных баллов.

2.2.7. Сформированные проекты планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на очередной год утверждаются главой района до 31 декабря текущего года.

2.2.8. Корректировка планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог в текущем году производится в порядке, установленном для формирования планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог в очередном году.

2.2.9. Основаниями для корректировки планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог в текущем году являются:

а) изменение доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств за счет средств краевого и районного бюджетов;

б) наличие экономии средств по результатам проведения конкурентных процедур;

в) наличие экономии средств по результатам уменьшения объемов фактического выполнения работ, предусмотренных контрактом;

г) выявление в результате оценки технического состояния автомобильной дороги в ходе весеннего объезда необходимости приведения участка автомобильной дороги в надлежащее техническое состояние, возникшей после проведения оценки технического состояния автомобильной дороги в ходе осеннего объезда.

2.2.10. В случае корректировки планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.2.9. настоящего Порядка (при уменьшении доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств за счет средств муниципального бюджета) из планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог исключаются набравшие наименьшее количество баллов участки автомобильных дорог из числа ранее включенных в планы проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог.

2.2.11. В случае корректировки планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог в соответствии с подпунктами «а» (при увеличении доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств за счет средств муниципального бюджета) «[б](#Par46)», «[в](#Par47)» пункта 2.2.9. настоящего Порядка в планы проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог включаются набравшие наибольшее количество баллов участки автомобильных дорог из числа ранее не включенных в планы проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог.

2.2.12. Проекты скорректированных планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог на очередной год, утверждаются главой района в течение семи рабочих дней со дня возникновения основания для корректировки.

2.2.13. Проекты скорректированных планов проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных на очередной год, сформированных в соответствии с [подпунктом](#Par48) «г» пункта 2.2.9. Порядка, утверждаются главой района до 1 июля текущего года.

3. Порядок капитального ремонта автомобильных дорог

3.1. Общие положения

3.1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется с целью полного восстановления или повышения прочности дорожного покрытия, или, при необходимости, изменения геометрических параметров дорожного покрытия для поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

3.1.2. Состав и виды работ по капитальному ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией.

3.1.3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний период.

3.2. Подготовительные мероприятия к выполнению работ по капитальному ремонту автомобильных дорог

3.2.1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения комитет ЖКХ на основании обращения организации, осуществляющей работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, в порядке, установленном постановлением Администрации Алтайского края от 23.05.2012 № 268 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Алтайского края», подготавливает проект постановления об ограничении или прекращении движения транспорта на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ, и утверждает схему организации дорожного движения, разработанную и представленную на утверждение организацией, осуществляющей работы по капитальному ремонту автомобильной дороги.

3.2.2. Организации, осуществляющие работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, размещают на месте проведения работ следующую информацию:

а) наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего работы по капитальному ремонту автомобильной дороги;

б) дату начала и дату окончания проведения ремонтных работ;

в) сведения о направлениях движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на котором проводится капитальный ремонт.

3.2.3. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, осуществляющими работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

3.3. Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог

3.3.1. Проведение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляется на основании муниципальных контрактов организациями, которые определяются в ходе конкурсных процедур, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - организация, принявшая на себя обязательства по капитальному ремонту автомобильных дорог).

3.3.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

3.3.3. Организация, принявшая на себя обязательства по капитальному ремонту автомобильных дорог, обеспечивает необходимые и требуемые меры по сохранности данной автомобильной дороги или ее участка, обеспечению безопасности дорожного движения и пешеходов в зоне проведения работ, проведение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии капитального ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ.

3.4. Приемка результатов выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог

3.4.1. Приемка результатов выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов на их выполнение.

3.4.2. В приемке результатов выполненных работ принимают участие уполномоченные представители Администрации района и организаций, принявших на себя обязательства по капитальному ремонту автомобильных дорог.

3.4.3. В случае разногласий в оценке результатов выполненных работ при их приемке, для оценки соответствия результатов выполненных работ, участия в проведении экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и материалов привлекаются эксперты, специалисты и иные лица, обладающие специальными знаниями.

3.4.4. По итогам проведения оценки результатов выполненных работ составляются акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат по формам № КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

3.4.5. Организация, принявшая на себя обязательства по капитальному ремонту автомобильных дорог, несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за несоответствие результатов выполненных ремонтных работ установленным требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а также за последствия дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, вызванных несоответствием результатов выполненных ремонтных работ установленным требованиям, в том числе в течение гарантийного срока на результат выполненных ремонтных работ.

3.5. Устранение недостатков результатов выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог

3.5.1. В случае наличия в акте о приемке выполненных работ по капитальному ремонту автомобильной дороги отметки о некачественно выполненных работах, а также если недостатки результатов выполненных работ выявлены в течение гарантийного срока на результат выполненных ремонтных работ, недостатки результатов выполненных работ должны быть устранены организацией, принявшей на себя обязательства по капитальному ремонту автомобильных дорог, в сроки, указанные в контракте.

3.5.2. В случае отсутствия в контракте указания на сроки устранения недостатков результатов выполненных работ организация, принявшая на себя обязательства по капитальному ремонту автомобильных дорог, устраняет недостатки результатов выполненных работ в порядке и сроки, определяемые в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

4. Порядок ремонта автомобильных дорог

4.1. Общие положения

4.1.1. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог.

4.1.2. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог определяются в соответствии с Классификацией.

4.1.3. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог проводятся в весенне-летне-осенний период.

4.2. Подготовительные мероприятия к выполнению работ

по ремонту автомобильных дорог

4.2.1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения комитет ЖКХ на основании обращения организации, осуществляющей работы по ремонту автомобильной дороги, в порядке, установленном постановлением Администрации Алтайского края от 23.05.2012 № 268 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Алтайского края», подготавливает проект постановления Администрации района об ограничении или прекращении движения транспорта на автомобильной дороге, на которой планируется проведение работ, и утверждает схему организации дорожного движения, разработанную и представленную на утверждение организацией, осуществляющей работы по ремонту автомобильной дороги.

4.2.2. Организации, осуществляющие работы по ремонту автомобильной дороги, размещают на месте проведения работ следующую информацию:

а) наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), осуществляющего работы по капитальному ремонту автомобильной дороги;

б) дату начала и дату окончания проведения ремонтных работ;

в) сведения о направлениях движения транспортных средств в целях объезда участка дороги, на котором проводится капитальный ремонт.

4.2.3. Временные ограничения или прекращение движения обеспечиваются организациями, осуществляющими работы по ремонту автомобильной дороги, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иными техническими средствами организации дорожного движения, а также распорядительно-регулировочными действиями.

4.3. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог

4.3.1. Проведение работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется на основании муниципальных контрактов организациями, которые определяются в ходе конкурсных процедур, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - организация, принявшая на себя обязательства по ремонту автомобильных дорог).

4.3.2. Работы выполняются в соответствии с требованиями технических регламентов, методическими рекомендациями, установленными уполномоченными федеральными органами.

4.3.3. Организация, принявшая на себя обязательства по ремонту автомобильных дорог, обеспечивает необходимые и требуемые меры по сохранности данной автомобильной дороги или ее участка, обеспечению безопасности дорожного движения и пешеходов в зоне проведения работ, проведение работ по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ.

4.4. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог

4.4.1. Приемка результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов на их выполнение.

4.4.2. В приемке результатов выполненных работ принимают участие уполномоченные представители Администрации района и организаций, принявших на себя обязательства по ремонту автомобильных дорог.

4.4.3. В случае разногласий в оценке результатов выполненных работ при их приемке, для оценки соответствия результатов выполненных работ, участия в проведении экспертизы исполнения обязательств, отчетных документов и материалов привлекаются эксперты, специалисты и иные лица, обладающие специальными знаниями.

4.4.4. По итогам проведения оценки результатов выполненных работ составляется акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат по формам № КС-2, КС-3, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100.

4.4.5. Организация, принявшая на себя обязательства по ремонту автомобильных дорог, несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами за несоответствие результатов выполненных ремонтных работ установленным требованиям к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, а также за последствия дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, вызванных несоответствием результатов выполненных ремонтных работ установленным требованиям, в том числе в течение гарантийного срока на результат выполненных ремонтных работ.

4.5. Устранение недостатков результатов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог

4.5.1. В случае наличия в акте о приемке выполненных работ по ремонту автомобильной дороги отметки о некачественно выполненных работах, а также если недостатки результатов выполненных работ выявлены в течение гарантийного срока на результат выполненных ремонтных работ, недостатки результатов выполненных работ должны быть устранены организацией, принявшей на себя обязательства по ремонту автомобильных дорог, в сроки, указанные в контракте.

4.5.2. В случае отсутствия в контракте указания на сроки устранения недостатков результатов выполненных работ организация, принявшая на себя обязательства по ремонту автомобильных дорог, устраняет недостатки результатов выполненных работ в порядке и сроки, определяемые в соответствии с действующим гражданским законодательством.

5. Контроль за обеспечением капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог

5.1. Контроль за обеспечением капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог осуществляет комитет ЖКХ.

Приложение 1

к Порядку капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края

АКТ

оценки технического состояния автомобильной дороги

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата Населенный пункт

В соответствии с Порядком капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, комиссия по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, в составе:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ф.И.О.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Ф.И.О.

провела оценку технического состояния автомобильной дороги (автомобильных дорог) в целях установления параметров и характеристик автомобильной дороги (автомобильных дорог) в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.08.2020 № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Категория дорог и улиц в соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Начальный пункт | Конечный пункт | Часть дороги, сторона | Площадь, кв. м | Идентификационный номер | Параметры и характеристики автомобильной дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты оценки технического состояния автомобильной дороги:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

 подпись Ф.И.О.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

 подпись Ф.И.О.

Приложение 2

к Порядку капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район Алтайского края

Критерии отбора автомобильных дорог для включения их в планы проведения работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Значение в баллах |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Категория дорог и улиц в соответствии с СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»Коэффициент значимости критерия 0,3: |  |
| Магистральные улицы районного значения (транспортно-пешеходные) | 5 |
| Магистральные улицы районного значения (пешеходно-транспортные) | 4 |
| Улицы и дороги местного значения (улицы и дороги в производственных, коммунально-складских зонах) | 3 |
| Улицы и дороги местного значения (пешеходные улицы и дороги) | 2 |
| Улицы и дороги местного значения (проезды) | 1 |
| 2. | Соотношение площади разрушенного (с дефектами) покрытия участка автомобильной дороги к общей площади участка автомобильной дорогиКоэффициент значимости критерия 0,25: |  |
| свыше 90 до 100% (включительно) | 10 |
| свыше 80 до 90% (включительно) | 9 |
| свыше 70 до 80% (включительно) | 8 |
| свыше 60 до 70% (включительно) | 7 |
| свыше 50 до 60% (включительно) | 6 |
| свыше 40 до 50% (включительно) | 5 |
| свыше 30 до 40% (включительно) | 4 |
| свыше 20 до 30% (включительно) | 3 |
| свыше 10 до 20% (включительно) | 2 |
| до 10% (включительно) | 1 |
| 3. | Наличие социальных объектов (объекты здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, территориальные органы государственной власти, органы местного самоуправления) в радиусе 100 метров от участка автомобильной дорогиКоэффициент значимости критерия 0,2: |  |
| Количество объектов свыше 2 | 10 |
| Количество объектов 0 до 2 | 5 |
| Объекты отсутствуют | 0 |
| 4. | Прохождение по участку автомобильной дороги муниципальных маршрутов регулярных перевозок, школьных маршрутовКоэффициент значимости критерия 0,15: |  |
| Количество маршрутов свыше 2 | 10 |
| Количество маршрутов 0 до 2 | 5 |
| Маршруты отсутствуют | 0 |
| 5. | Наличие примыкания участка автомобильной дороги к участку дороги, ремонт которого выполнен в течение предыдущего дорожно-строительного сезонаКоэффициент значимости критерия 0,05: |  |
| Количество объектов свыше 1 | 10 |
| Количество объектов 1 | 5 |
| Объекты отсутствуют | 0 |
| 6. | Наличие предложения Администрации района, сельсовета о включении автомобильной дороги в план проведения работ |  |
| Коэффициент значимости критерия 0,05: |  |
| Наличие предложения Администрации района, сельсовета о включении автомобильной дороги в план проведения работ | 10 |
| Отсутствие предложения Администрации района, сельсовета о включении автомобильной дороги в план проведения работ | 0 |

Итоговая сумма баллов определяется по формуле:

, где:

RKi - итоговая сумма баллов i-го участка автомобильной дороги по критерию;

Ri - количество баллов i-го участка автомобильной дороги по критерию;

КЗ - коэффициент значимости соответствующего критерия.

Для получения суммы баллов, присуждаемой по критерию, количество баллов по критерию умножается на коэффициент значимости соответствующего критерия.