|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация  Топчихинского района  Алтайского края  ОТДЕЛ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ул. Куйбышева, 18, с. Топчиха. 659070,  Тел. 8(38552) 2-10-16,  т/факс 8(38552) 2-10-03  Email: it@toprayon.ru |  |  |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы по итогам 2023 года.**

Целью Программы является формирование современной информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ района, повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Достижение этой цели возможно на основе создания единого информационного пространства путем объединения информационных ресурсов, информационных систем и развитой инфраструктуры электросвязи.

Задачи Программы:

* модернизация сети передачи данных, парка компьютерной и офисной техники ОМСУ;
* совершенствование систем защиты информации и персональных данных;
* повышение эффективности деятельности ОМСУ за счет развития информационных систем;
* обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности ОМСУ.

Программой предусмотрена реализация 4-х мероприятий. По итогам 2023 года–все необходимые мероприятия успешно выполнены.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

**«Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы по итогу 2023 года**

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:
   1. Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения

S1=27/70\*100%=38,57%;

* 1. Количество рабочих мест в ОМСУ оборудованных специализированным программным обеспечением для защиты информации, персональных данных

S2=61/90\*100%=67,77%;

* 1. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде

S3=96/70\*100%=137,14% (100%);

* 1. Количество комплектов программного обеспечения ОМСУ, для выполнения различных задач обработки данных

S4=2/5\*100%=40%;

* 1. Среднее значение количества посетителей в день, для официального интернет сайта Топчихинского района

S5=240/150\*100%=160% (100%);

m

Cel = (1/m) \* ∑(Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

∑ – сумма значений.

**Cel=1/5\*(38,57+67,77+100+40+100) =69,27%**

1. Оценка кассового исполнения муниципальной программы:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin=1266,1/1271,2\*100=99,6%**

1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, запланированного к финансированию в отчетном году** | **Результат выполнения в 2023 году:**  **«1» - выполнено;**  **«0» - не выполнено** |
| 1 | Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры и их обслуживание | 1 |
| 2 | Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 1 |
| 3 | Развитие сервисов предоставления муниципальных услуг в электронном виде, доступ в сеть Интернет | 1 |
| 4 | Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 1 |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные [статьей 179](consultantplus://offline/ref=D00F706D835253C447E1FBA4DEB07D0B853BE28FB06DAF3580498F03E16FBCB8E7BE28227649E918A984F83B02EF946477E9DD0F3BB30C65zAr7D) Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer=4/4\*0,9\*100=90%**

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

**О = 69,27\*0,5 +99,6\*0,25 +90\*0,25=82,03%**

***Вывод: в 2023 году муниципальная программа реализована со средним уровнем эффективности 82,03% (от 50% до 90%).***

Исполняющий обязанности начальника

отдела информатизации Администрации района А.С. Белоцерковский

(38552)2-10-80