**АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА**

**АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_\_\_\_

**с. Топчиха**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Информатизация и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |

В целях поддержки условий эффективного осуществления органами местного самоуправления своих полномочий посредством использования офисной техники, специализированного программного и аппаратного обеспечения а так же сети Интернет, руководствуясь [статьей 179](consultantplus://offline/ref=1FFE62836E8BD1DD743DC6C8833CC700D106692F2C815F3E979500BB2B7D00DFF2A88085877DF2C4gFY4I) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, утвержденным постановлением Администрации Топчихинского района Алтайского края от 29.09.2022 № 467, Уставом муниципального образования Топчихинский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Информатизация и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления».
2. Признать утратившими силу с 01.01.2024 следующие постановления Администрации района:

- от 14.11.2018 №434 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы;

- от 23.03.2020 №123 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы»;

- от 10.10.2022 №514 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы».

1. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования Топчихинский район.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района (общие вопросы) - управляющего делами.

Глава района Д.С. Тренькаев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением  Администрации района  от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_. |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информатизация и материально-техническое обеспечение деятельности

органов местного самоуправления» (далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел информатизации Администрации Топчихинского района |
| Соисполнители Программы | Руководители структурных подразделений Администрации Топчихинского района |
| Участники Программы | Администрация района и её структурные подразделения, Администрации сельсоветов (по согласованию) |
| Подпрограммы Программы | отсутствуют |
| Цель Программы | Создание, обслуживание и модернизация информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Топчихинского района (далее - ОМСУ), повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи Программы | 1. Обслуживание и модернизация парка офисной, серверной компьютерной техники, специального оборудования, локальной сети передачи данных в ОМСУ.  2. Использование систем обработки информации и персональных данных.  3. Повышение эффективности деятельности ОМСУ в сети Интернет.  4. Обеспечение рабочего места для обслуживающего персонала. |
| Индикаторы и показатели Программы | 1. Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения.  2. Количество рабочих мест в ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки информации и персональных данных.  3. Среднее значение количества посетителей в день официального интернет-сайта муниципального образования Топчихинский район  4. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на реализацию мероприятий  с 2024 года по 2028 год включительно.  Этапы реализации Программы отсутствуют. |
| Объемы финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета (далее – РБ).  Объем финансирования Программы составляет 4750 тыс. руб., в т.ч. по годам:  2024 год - 898 тыс. руб.;  2025 год - 898 тыс. руб.;  2026 год - 898 тыс. руб.;  2027 год - 1028 тыс. руб.;  2028 год - 1028 тыс. руб.  Объемы финансирования уточняются ежегодно в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период.  Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Создание современной офисной и серверной инфраструктуры в ОМСУ Топчихинского района.  2. Предоставление муниципальных услуг в электронном виде и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения.  3. Совершенствование систем обработки информации и персональных данных, использование которых осуществляется в ОМСУ.  4. Повышение эффективности взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМСУ.  5. Увеличение количества посетителей официального интернет-сайта Топчихинского района. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Программы**

Информатизация, как процесс внедрения вычислительной техники в различные сферы деятельности ОМСУ, а также информационно-коммуникационные технологии (далее – ИКТ) имеют важную роль в экономическом развитии района. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме невозможно без инструментов по обмену данными между всеми участниками исполнения муниципальной услуги. Фактическая потребность в материально-техническом обеспечении рабочих мест структурных подразделений ОМСУ сформирована спецификой деятельности сотрудников и необходимостью повышенной надежности всех информационных систем, используемых в работе ОМСУ.

Главная цель информатизации на муниципальном уровне заключается в создании, обслуживании и модернизации информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Топчихинского района, повышении качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Социальная направленность информатизации выражается в предоставлении гражданам возможностей реализовать свои права при работе с ОМСУ, получать доступ к открытым информационным ресурсам через официальный сайт района либо прочие системы электронного взаимодействия, развивать индустрию компьютерных, телекоммуникационных технологий и услуг.

В ОМСУ всего 94 единицы компьютерной техники, 45 единиц техники для печати, 91 рабочее место оборудовано специализированным программным обеспечением для работы с информацией и персональными данными, подключением к высокоскоростной сети Интернет, 3 высокопроизводительных сервера с установленным набором программных комплексов. Потенциал и ресурс компьютерной техники, офисной техники для печати, устройств передачи данных в локальной сети установлен из расчета срока эксплуатации от 3 до 5 лет. В ходе эксплуатации оборудования потребуется ремонт или полная замена устройства.

В рамках предыдущей программы «Информатизация органов местного самоуправления Топчихинского района» на 2019-2023 годы выполнены все обозначенные задачи, в том числе запущено в эксплуатацию серверное оборудование, которое позволило:

1. обновить программное обеспечение «1С: Бухгалтерия» для всех структурных подразделений ОМСУ (выделенный сервер базы данных 1С на языке PostgreSQL с автоматическим копирование резервных копий каждой информационной базы, необходим для всех новых версий конфигураций бухгалтерии 1С);
2. обновить технический порядок в IP службах и сервисах локальной сети, благодаря использованию технологии Гипервизора KVM (Kernel-based Virtual Machine);
3. разместить программное обеспечение АСУПД «Тула» Компенсация расходов по тарифам выше максимально допустимых;
4. разместить программное обеспечение «Аренда и управление недвижимостью для «Бухгалтерия государственного учреждения», редакция 2.0» для работы комитета по управлению муниципальным имуществом (аренда, имущественные отношения, бухгалтерия)
5. разместить программное обеспечение «Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0» (для предприятия МУП Чистая Топчиха);
6. разместить специализированное «Open Source» программное обеспечение, чтобы размещать сайты, веб приложения на сервере района с публикацией в сети Интернет:
   * размещен текущий сайт top-rayon.ru;
   * выделено место под новый сайт toprayon.ru;
   * размещено веб приложение pmpk.toprayon.ru (для комитета по образованию);
   * размещен сайт molodoi.toprayon.ru (Топчихинский район - территория молодых);
   * размещен сайт sport.toprayon.ru (МКУ ДО "Спортивная школа Топчихинского района").
   * размещен виртуальный роутер CHR Mikrotik, который позволил организовать VPN подключения для администраций сельсоветов (ГИС ЕИС, ПГС Администратор и прочие VPN сервисы в связке с Минцифры Алтайского края);
7. в локальной сети разместить сервис «Консультант-плюс» (более 120 гигабайт данных по всем НПА РФ);
8. разместить надежный сервис по хранению файлов на «сетевом диске» с авторизацией пользователей и защитой от случайного удаления файлов, дополнительно обеспечена возможность использования персональных «сетевых папок» пользователя для хранения всех рабочих файлов сотрудника.

Осуществлено документирование всех необходимых настроек IP сервисов в приложении OneNote (электронная записная книжка).

Производится ежегодная оплата услуги продления аренды доменных имен – «top-rayon.ru», и новое доменное имя «toprayon.ru».

Открыта проблема разработки нового веб сайта с приложением базы нормативно-правовых документов Топчихинского района. Она должна быть решена без привлечения сторонних разработчиков и дополнительного финансирования, чтобы в полной мере, в инвестиционных целях развития территории района, реализовать все требуемые функции нового сайта. Для выполнения задачи будет использован собственный веб-сервер, так как единая платформа официальных государственных сайтов «ГосВеб», реализованная в 2023 году, как дополнительный инструмент в помощь ОМСУ, содержит технические ограничения.

Необходимо заменить презентационное видео и аудио оборудование в зале конференций.

Рекомендовано заменить проводные телефоны от партера «Ростелеком» на IP телефонию этой же компании, в целях экономии средств на телефонную связь между структурными подразделениями и организации голосового меню с единым номером приемной 8(800)xxx\_xxx.

В серверную комнату требуется профессиональная серверная стойка, а также плановое и постепенное обновление серверного оборудования на новое с поддержкой ECC памяти (автоматический контроль коррекции ошибок). Потребуется замена источника бесперебойного питания.

Предстоит обновление офисной мебели для рабочих мест персонала обслуживания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ.

Учитывая потенциальный экономический рост района в будущем, удобство работы с цифровыми схематическими и картографическими данными, формируется потребность нового направления в области 3D проектирования различных инженерных схем района и населенных пунктов, а также концептуальное проектирование социальных, архитектурных, стратегических инвестиционных проектов с последующей качественной визуализацией презентаций, которые позволят привлечь инвестиции в Топчихинский район. В целях экономии средств на оборудование и программное обеспечение, необходимо предусмотреть наличие одного сервера с аппаратным ускорением 3D графики.

Работа с большим объемом документов, информации, требующая значительного времени, является актуальной проблемой современного муниципалитета. Одним из путей решения данной проблемы является использование систем электронного документооборота в ОМСУ района.

В процессе развития информационных технологий повышается роль информационной безопасности и комплексной защиты информации и персональных данных. Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» все информационные системы, в которых обрабатываются персональные данные, должны соответствовать требованиям, утвержденными действующими нормативно-правовыми актами. Для этого необходимо применение комплекса мер по защите информации, таких как осуществление организационных мероприятий, внедрение, модернизация программно-аппаратных комплексов защиты информации, предотвращение несанкционированного доступа и утечки конфиденциальной информации.

Решение этих задач возможно только на основе разработки и последующей реализации Программы «Информатизация и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления», представляющей собой концептуально и стратегически проработанную систему мероприятий, направленных на создание и развитие в районе единого информационного пространства и инфраструктуры современной информатизации.

1. **Приоритетные направления реализации Программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов её реализации**

**2.1 Приоритетные направления реализации Программы**

Нормативной правовой базой для разработки Программы являются статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район Алтайского края на период до 2035 года, утвержденная решением Топчихинского районного Совета депутатов от 25.12.2020 № 32, План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Топчихинский район до 2035 года (этап с 2021 по 2024), утвержденный постановлением Администрации Топчихинского района от 04.03.2021 № 62.

Настоящая Программа направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ Топчихинского района посредством использования информационно-технологической инфраструктуры, в целях развития экономической, соцёиально-политической жизни общества, предоставления муниципальных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения, а также повышения эффективности взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМСУ.

**2.2 Цели и задачи Программы**

Целью Программы является поддержка, обслуживание и модернизация информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Топчихинского района (далее - ОМСУ), повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Задачи Программы:

* обслуживание и модернизация парка офисной, серверной компьютерной техники, специального оборудования, локальной сети передачи данных в ОМСУ;
* использование систем обработки информации и персональных данных;
* повышение эффективности деятельности ОМСУ в сети Интернет;
* обеспечение рабочего места для обслуживающего персонала.

**2.3 Индикаторы и конечные результаты реализации Программы**

В результате реализации Программы основными ожидаемыми результатами являются:

- создание современной офисной и серверной инфраструктуры в ОМСУ Топчихинского района;

- предоставление муниципальных услуг в электронном виде и обеспечение высокого уровня доступности информации для населения;

- совершенствование систем обработки информации и персональных данных, использование которых осуществляется в ОМСУ;

- повышение эффективности взаимодействия гражданского общества и бизнеса с ОМСУ;

- увеличение количества посетителей официального интернет-сайта Топчихинского района.

Для оценки степени достижения конечных результатов реализации Программы применяются следующие индикаторы (показатели):

* доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения;
* количество рабочих мест в ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки информации и персональных данных;
* среднее значение количества посетителей в день официального интернет-сайта муниципального образования Топчихинский район;
* доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде.

Значения перечисленных индикаторов приведены в Приложении 1 к Программе.

**2.4 Сроки и этапы реализации Программы**

Программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2024 года по 2028 год включительно. Этапы реализации Программы отсутствуют.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий Программы**

Программа представляет собой систему мероприятий, направленных на создание и развитие в муниципальном образовании Топчихинский район информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ, а также повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий с учетом современного состояния средств вычислительной техники и телекоммуникаций. Это позволит ОМСУ района проводить единую информационную политику, скоординировать действия структурных подразделений Администрации района, более тесно сотрудничать с населением для достижения социально значимых результатов в ходе реализации стратегии и плана социально-экономического развития района.

Решение задач Программы позволит Администрации района повысить оперативность и эффективность анализа обстановки и прогнозирования развития района, решения вопросов местного значения и исполнения переданных государственных полномочий, контроля выполнения принятых решений, а также обеспечения гласности деятельности ОМСУ, непосредственного участия граждан в самоуправлении. Выделенные направления реализации программных мероприятий связаны между собой, некоторые направления пересекаются. Однако структурирование мероприятий Программы по направлениям позволит более эффективно организовать их реализацию и контроль.

Перечень мероприятий Программы прилагается (Приложение 2).

**4.Общий объём финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Программы**

Общий объем финансирования Программы из РБ составляет 4750 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2024 год - 898 тыс. руб.;

2025 год - 898 тыс. руб.;

2026 год - 898 тыс. руб.;

2027 год - 1028 тыс. руб.;

2028 год - 1028 тыс. руб.

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением районного Совета депутатов о бюджете муниципального образования Топчихинский район на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования могут быть увеличены за счет привлечения субсидий из федерального и краевого бюджетов.

Сводные финансовые затраты на реализацию Программы с распределением по годам и источникам финансирования приведены в Приложении 3 к Программе.

**5.Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы**

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

2) риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет районного бюджета, так и бюджетов поселений. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации Программы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы.

Управление указанными рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга хода реализации Программы и разработки при необходимости предложений по ее корректировке.

**6.** **Механизм реализации Программы**

Ответственный исполнитель (отдел информатизации Администрации района) организует контроль и оперативное управление реализацией утвержденной Программы, включая координацию деятельности участников программных мероприятий.

Ответственный исполнитель, соисполнители в рамках своей компетенции обеспечивают выполнение намеченных мероприятий, осуществляют подготовку предложений по корректировке Программы, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы, представляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально.

Участники Программы в пределах своей компетенции ежеквартально представляют информацию о выполнении мероприятий и степени достижения плановых значений индикаторов Программы ответственному исполнителю до 10 числа следующего за отчётным кварталом.

Ответственный исполнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, на основании информации, предоставленной участниками Программы, заполняет форму мониторинга реализации Программы и направляет его в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района.

Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 15 февраля года, следующего за отчетным, направляется в комитет по экономике и инвестиционной политике Администрации района, а также размещается на официальном сайте муниципального образования.

Приложение 1

к муниципальной программе «Информатизация

и материально-техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы «Информатизация и материально-техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам | | | | | | |
| Год  предшествующий году разработки муниципальной  программы (факт) | Год разработки  муниципальной  программы  (оценка) | Реализация муниципальной программы | | | | |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля обеспечения деятельности ОМСУ компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации менее 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 27 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 2. | Количество рабочих мест в ОМСУ, оборудованных специализированным программным обеспечением для обработки информации и персональных данных. | ед. | 61 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 3. | Среднее значение количества посетителей в день официального интернет-сайта муниципального образования Топчихинский район | шт. | 240 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| 4. | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде | % | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Информатизация

и материально-техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Информатизация и материально-техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | Источники финансиро-вания |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **ЦЕЛЬ:**  **Создание, обслуживание и модернизация информационно-технологической инфраструктуры органов местного самоуправления Топчихинского района (далее - ОМСУ), повышение качества управления социально-экономическим развитием района посредством использования информационных и телекоммуникационных технологий** | **2024 - 2028** |  | **898** | **898** | **898** | **1028** | **1028** | **4750** | РБ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | **ЗАДАЧА 1.1.**  **Обслуживание и модернизация парка офисной, серверной компьютерной техники, специального оборудования, локальной сети передачи данных в ОМСУ** | **2024 - 2028** |  | **430** | **540** | **520** | **670** | **670** | **2830** | **РБ** |
| 3. | *Мероприятие 1.1.1.*  Приобретение аппаратного обеспечения, в том числе вычислительной техники, комплектующих и расходных материалов к вычислительной технике, оборудования инженерной инфраструктуры, специального оборудования, обслуживание | 2024 - 2028 | Администрация района | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 950 | РБ |
| Комитет по образованию | 100 | 140 | 120 | 120 | 120 | 600 | РБ |
| Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 1050 | РБ |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 230 | РБ |
| 4. | **ЗАДАЧА 1.2.**  **Использование систем обработки информации и персональных данных** | **2024 - 2028** |  | **280** | **250** | **260** | **250** | **250** | **1290** | **РБ** |
| 5. | *Мероприятие 1.2.1.*  Получение неисключительных прав на программное обеспечение | 2024 - 2028 | Администрация района | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 | РБ |
| Комитет по образованию | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | РБ |
| Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | РБ |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 190 | РБ |
| 6. | **ЗАДАЧА 1.3.**  **Повышение эффективности деятельности ОМСУ в сети Интернет** | **2024 - 2028** |  | **108** | **108** | **108** | **108** | **108** | **540** | **РБ** |
| 7. | *Мероприятие 1.3.1.*  Доступ в сеть Интернет и телефония | 2024 - 2028 | Администрация района и её структурные подразделения | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 490 | РБ |
| 8. | *Мероприятие 1.3.2.*  Сопровождение и развитие официального сайта муниципального образования Топчихинский район | 2024 – 2028 | Администрация района и её структурные подразделения, Администрации сельсоветов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | РБ |
| 9. | **ЗАДАЧА 1.4.**  **Обеспечение рабочего места для обслуживающего персонала** | **2024 - 2028** |  | **80** | **0** | **10** | **0** | **0** | **90** | **РБ** |
| 10. | *Мероприятие 1.4.1.*  Приобретение офисной мебели | 2024 – 2028 | Администрация района | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 | РБ |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Информатизация и материально-

техническое обеспечение деятельности

органов местного самоуправления»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Информатизация и материально-техническое обеспечение

деятельности органов местного самоуправления»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 898 | 898 | 898 | 1028 | 1028 | 4750 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - |
| из районного бюджета | 898 | 898 | 898 | 1028 | 1028 | 4750 |
| из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - |