**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» по итогам 2023 года**

Целью муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»(далее - Программа) является: обеспечение безопасности дорожного движения и снижения уровня смертности, в том числе детского травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии с целью определены следующие задачи реализации Программы:

- формирование законопослушного поведения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

- развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий с использованием современных схем организации дорожного движения, технических средств;

- повышение качества улично-дорожной сети.

Всего на реализацию Программы за 2023 год израсходовано 28 883,1 тыс. руб. из них средства КБ – 11 375,0 тыс. руб., РБ –17 508,1 тыс. руб.

|  |
| --- |
| **Выполнение индикаторов Программы по итогу 2023 года** |
| Наименование | Единица измерения | План по программе Pi | ФактFi | Факт к плану, (Fi /Pi), % |
| **«Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе»** |
| Число лиц, погибших в ДТП | человек | 3 | 3 | 100 |
| Число детей, пострадавших в ДТП | человек | 2 | 2 | 100 |
| Социальный риск | число погибших на 100 тыс. населения | 14,1 | 16,3 | 86,5 |
| Транспортный риск | число погибших на 10 тыс. транспортных средств  | 3,7 | 3,7 | 100 |
| Тяжесть последствий | число погибших на 100 пострадавших | 30 | 11,1 | 100 |

**Оценка эффективности муниципальной программы муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» по итогам 2023 года**

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:**

S1) Число лиц. погибших в ДТП (человек):

**S1 = (3/3)\*100=100%;**

S2) Число детей, пострадавших в ДТП (человек):

**S2 = (2/2)\*100% =100%;**

S3) Социальный риск (число погибших на 100 тыс. населения):

**S3 = (14,1/16,3)\*100% =86,5%;**

S4) Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. транспортных средств):

**S4 = (3,7/3,7)\*100% =100%;**

S5) Тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших):

**S5 = (30/11,1)\*100% =270,3% (100%);**

 **m**

 **Cel = (1/m)\*∑(Si) = (1/5)\*(100+100+86,5+100+100) = 97,3%**

 **i=1**

1. **Оценка кассового исполнения муниципальной программы:**

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов;

L - объем бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

**Fin = 28 883,1/28 883,1\*100% =100%**

1. **Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ:**

**Перечень мероприятий, запланированных к финансированию на 2023 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Запланировано к финансированию на 2023 год (да/нет) | Отметка об осуществлении финансирования в 2023 году (да/нет) |
| 1 | Ежегодное проведение районных соревнований юных велосипедистов «Безопасное колесо», участие в профильной смене юных инспекторов движения, краевых соревнованиях велосипедистов «Безопасное колесо» | да | да |
| 2 | Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся мл. классов образовательных учреждений светоотражающих элементов | да | нет |
| 3 | Установка и замена дорожных знаков | да | да |
| 4 | Обустройство пешеходных переходов в с.Топчиха | да | да |
| 5 | Нанесение дорожной разметки | да | да |
| 6 | Техническое содержание и текущий ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, тротуаров | да | да |
| 7 | Ремонт внутрипоселенческих дорог п. Кировский | да | да |
| 8 | Техническая паспортизация автомобильных дорог с. Топчиха, постановка на кадастровый учет (изготовление технического плана) выявленных линейных сооружений | да | нет |

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации муниципальных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краевого и районного бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с решением о бюджете муниципального образования в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

**Mer = 6/8\*0,9\*100% = 67,5%**

**Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:**

O = Cel х 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

**O = (97,3 х 0,5 + 100 х 0,25 + 67,5 х 0,25) = 48,65+25+16,88= 90,53%** (высокий уровень эффективности: более 90 %).

***ВЫВОД: в 2023 году муниципальная программа* «Повышение безопасности дорожного движения в Топчихинском районе» *реализована с высоким уровнем эффективности (более 90%).***

Подготовил:

Председатель комитета ЖКХ дорожного хозяйства,

транспорта, связи А.А. Путилина

ДАТА: 12.02.2024