Информация о выполнении адресной инвестиционной программы

муниципального образования Топчихинский район за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программ, мероприятий, объектов | Сумма финанси-рования из районного бюджета  тыс. рублей (ПЛАН) | Освоено финансовых средств из районного бюджета, тыс. руб.  (ФАКТ) | Примечание |
| **Раздел 1. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | |
| 1.1. | *Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Топчихинском районе»* | | | |
| 1.1.1. | Выплата социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям | 334,2 | 334,2 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае ГП ««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» (софинансирование) |
| Раздел 2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | |
| 2.1. | *Муниципальная программа «Обеспечение населения Топчихинского района жилищно-коммунальными услугами»* | | | |
| 2.1.1. | Реконструкция тепловых сетей инженерно-технического обеспечения по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха | 1822,1 | 2202,388 | софинансирование  распоряжение  Правительства Алтайского края от 15.12.2023 № 456-р |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Чистюнька, ул. Советская, 29а | 55,4 | 44,559 | софинансирование  распоряжение  Правительства Алтайского края от 15.12.2023 № 452-р |
| 2.1.3. | Инженерные изыскания, разработка проектно-сметной и рабочей документации по объекту: «Рекультивация земель площадки складирования ТКО площадью 4 га  с. Топчиха Топчихинского района Алтайского края» | 1500 | 0 | Софинансирование в рамках государственных программ не проводилось |
| 2.2. | *Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»* | | | |
| 2.2.1. | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с. Парфёново Парфёновского сельсовета | 46,0 | 40,3 | постановление  Правительства Алтайского края от 09.12.2022  № 482 (в ред. от 02.02.2023 №32; от 09.03.2023 №71; от 20.04.2023 №124; от 22.05.2023 №164; от 09.06.2023 №198; от 03.07.2023 №254; от 19.07.2023 №272; от 15.09.2023 № 351; от 06.10.2023 №375; от 13.11.2023 №416; от 19.12.2023 №495  (КАИП на 2023) |
| **Раздел 3. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ** | | | | |
| 3.1. | *Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий, строений, сооружений муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципального образования Топчихинский район»* | | | |
| 3.1.1. | Капитальный ремонт здания Переясловской ООШ - филиала МКОУ Топчихинской СОШ № 1 имени Героя России Д. Ерофеева по адресу: с. Переясловка, ул. Школьная, д.2 | 200,0 | 0 | Софинансирование в рамках государственных программ не проводилось |
| 3.1.2. | Капитальный ремонт зданий Красноярской СОШ - филиала МКОУ Топчихинской СОШ № 2 по адресу: с. Красноярка , ул. Школьная, д.49 | 200,0 | 0 | Софинансирование в рамках государственных программ не проводилось |
| 3.1.3. | Капитальный ремонт МКОУ Победимской СОШ по адресу: пос. Победим, ул. Ленина, д.20 | 200,0 | 0 | Софинансирование в рамках государственных программ не проводилось |
| 3.1.4. | Капитальный ремонт здания детского сада «Ласточка» с. Чистюнька - филиала МКДОУ детского сада «Березка» с. Фунтики по адресу: с. Чистюнька, ул. Советская, д. 39 | 200,0 | 0 | Софинансирование в рамках государственных программ не проводилось |
| Раздел 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | |
| 4.1. | *Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Топчихинского района Алтайского края»* | | | |
| 4.1.1. | Благоустройство кладбища в с.Зимино Зиминского сельсовета | 155,0 | 155,0 | софинансирование в проектах развития (создания) общественной инфраструктуры, основанных на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» |
| 4.1.2. | Благоустройство кладбища в с.Михайловка, Макарьевского сельсовета | 143,405 | 143,405 |
| **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | | | | |
| 6.1. | ***Дополнительно реализованы мероприятия:*** | | | |
| 6.1.1. | Обустройство детской площадки, c.Топчиха | 1046,808 | 1046,808 | Проекты развития (создания) общественной инфраструктуры, основанные на местной инициативе в рамках реализации государственной программы Алтайского края «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».  (софинансирование) |
| 6.1.2. | Обустройство спортивной площадки, с. Хабазино | 964,215 | 964,215 |
| 6.1.3. | Обустройство объекта, используемого для проведения общественных и культурно-массовых мероприятий (площади), с. Белояровка | 610,065 | 610,065 |
| 6.1.4. | Обустройство детской спортивной площадки, с. Песчаное | 142,477 | 142,477 |
| 6.1.5. | Обустройство детской площадки, п. Труд | 65,362 | 65,362 |
| 6.1.6. | Благоустройство парка, с. Фунтики | 326,202 | 326,202 |
| 6.1.7. | Обустройство детской спортивной площадки, с. Чаузово | 48,192 | 48,192 |

Информация подготовлена председателем комитета по экономике и инвестиционной политике Администрации района Фатеевой Ларисой Александровной на основе предоставленных данных от ответственных структурных подразделений о фактическом финансировании /18.01.2024