АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТЮНЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2024                                                                                                                        № 10

с. Чистюнька

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения в период весеннего половодья, руководствуясь  Уставом муниципального образования Чистюньский сельсовет, п о с т а н о в л  я ю:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года (прилагается).

2. Администрации сельсовета:

- создать необходимый запас финансовых резервов (10 тыс. руб.) на проведение противопаводковых мероприятий;

- вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод;

-  организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды в реке Алей;

- принять меры по созданию резервов горюче-смазочных материалов;

- привести в готовность плавательное средство (лодка), спасательные жилеты;

- провести разъяснительную работу с населением по прекращению подледного лова рыбы;

- информировать отдел по делам ГО и ЧС, единую дежурно-диспетчерскую службу, о складывающейся ситуации по телефонам 2-10-19,        2-21-12.

3. Централизованной бухгалтерии комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Топчихинского  района (по согласованию) в период подготовки, прохождения ледохода и паводковых вод  обеспечить первоочередное финансирование проводимых мероприятий.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации сельсовета от 16.03.2023г. № 16 «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций в период весеннего половодья 2023 года».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                           Д.М. Ишенин

Утвержден

постановлением Администрации

сельсовета от 15.03.2024г. № 10

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ | до 15.04.2024 | Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета Акмулаев А.Д., начальник ПЧ 168 с. Чистюнька (по согласованию) |
| 2. | Организовать очистку водостоков, водоотводных труб под полотном дороги | до 25.03.2024 | Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета |
| 3. | Проверить наличие связи. Проверить работоспособность местной системы оповещения и поддерживать её в постоянной готовности | до 20.04.2024 | Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета; Акмулаев А.Д., начальник ПЧ 168 с. Чистюнька (по согласованию) |
| 4. | Уточнить состав и количество населения, проживающего в зоне подтопления, на случай экстренной эвакуации, определить места их размещения, порядок питания, порядок эвакуации | до 25.04.2024 | Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета |
| 5. | Регулярно информировать население через социальные сети о мероприятиях по подготовке и организации работ по безаварийному пропуску паводковых вод | постоянно | Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета |
| 6. | Организовать бригады из старшеклассников и рабочих по благоустройству Администрации сельсовета для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 25.03.2024 | Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета; Лященко Г.А., директор школы (по согласованию) |
| 7. | Организовать полную очистку дорог | до 05.04.2024 | Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета |
| 8. | Организовать наблюдение за уровнем р. Алей, с донесением ситуации в ЕДДС Топчихинского района | постоянно в течении периода | Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета |
| 9. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов и пропуску талых вод | до 10.04.2024 | Ишенин Д.М., глава Администрации сельсовета |