АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2024                                                                                                                     № 4

с.  Красноярка

# Об      организации   и   проведении

мероприятий   по  предупреждению

и       ликвидации       чрезвычайных

ситуаций     в     период    весеннего

половодья  2024  года

# В соответствии с федеральным законом от 21.12. 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в  целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, уменьшения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики сельсовета в период весеннего половодья, руководствуясь постановлением Администрации района от 13.03.2024 № 79 «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года»,  Уставом муниципального образования  Красноярский сельсовет,

# п о с т а н о в л я ю:

# 1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года (прилагается).

2. Администрации сельсовета провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, с утверждением плана противопаводковых мероприятий и назначении ответственных лиц за безопасный  пропуск паводковых вод.

3. Организовать очистку дорог внутри села (затраты из средств бюджета сельсовета) до 20 марта 2024 года, назначить ответственного и определиться с техникой по устранению аварийных ситуаций.

4. Населению сельсовета провести работу по очистке от снега и пропуску паводковых вод на  своих усадьбах, очистке крыш домов и зданий до 18 марта 2024 года.

5. Рекомендовать  депутатам, Совету ветеранов  вести разъяснительную работу с населением о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод.

6. Рекомендовать Южному ЦТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» Топчихинский участок обеспечить поддержание бесперебойной связи с населёнными пунктами.

7. Снять с контроля как выполненное и признать утратившим силу постановление от  28.02.2023 № 6 «Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2023 года».

8. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

9. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы Администрации сельсовета                                                О.Н. Келин

Утверждён

постановлением Администрации

сельсовета от 14.02.2024 № 4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

в период весеннего половодья 2024 года

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2024 года. | до 21.02.2024 | Председатель КЧС Администрации сельсовета |
| 2. | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных, аварийно-восстановительных работ. Проверить готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенне-летним половодьем. | До 01.03. | Председатель КЧС Администрации сельсовета |
| 3. | Организовать очистку водостоков | до 10.03. | Келин О.Н., ИП КФХ Эндерс В.Д. (по согласованию) |
| 4. | Организовать бригаду из старшеклассников для оказания помощи в уборке снега пожилым и одиноким людям | до 25.03. | Сидько Е.М. (по согласованию) |
| 5. | Создать аварийные бригады с выделением необходимой техники, организовать их круглосуточное дежурство | до 20.03. | Келин О.Н. ИП КФХ Эндерс В.Д. (по согласованию) |
| 6. | Организовать полную очистку дорог | до 15.03. | ИП КФХ Эндерс В.Д. (по согласованию) |
| 7. | Провести необходимые работы по герметизации скважин, колодцев и отводу от них паводковых вод, создать запасы химических реактивов для надёжного функционирования водопроводных скважин. Провести ревизии запорной арматуры, водопроводных колодцев для исключения попадания внешних вод в водопроводные сети. Провести мероприятия по обеспечению сохранности жилого фонда, инженерно-технических коммуникаций при затоплении паводковыми водами. | 01.04. | Председатель КЧС Администрации сельсовета, ООО «РСУ+» (по согласованию) |
| 8. | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега проездов, крыш домов и зданий, пропуску талых вод | до 15.03. | Келин О.Н., депутаты ССД (по согласованию), Совет ветеранов (по согласованию) |
| 9. | Организовать очистку от снега и отвод талых вод от скважин и выгребных ям | до 20.03. | Келин О.Н., директор ООО «РСУ+» (по согласованию) |
| 10 | Вести разъяснительную работу с населением сельсовета о подготовке и организации работ по пропуску паводковых вод. | Постоянно на время паводка | Келин О.Н. |